# Dodatek č. 2 ke SMLOUVě O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.1.2025 č.j.: SPU 031909/2025 na změnu počtu MJ u obou položek dílčí částí 6.2.1.

U položky - Revize stávajícího bodového pole dojde ke snížení o 2 MJ. A u položky - Doplnění stávajícího bodového pole dojde k navýšení o 1 MJ.

V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

- Předmět Dodatku

- Změna počtu měrných jednotek

- Zhotovitel požádal dopisem ze dne 28.1.2025 o změnu počtu MJ u obou položek dílčí částí 6.2.1. V této žádosti zhotovitel zdůvodnil změnu počtu MJ. K revizi a doplnění PBPP včetně navýšeného počtu MJ má pobočka k dispozici posouzení doplnění PBPP v k.ú. Rovné u Dobrého od Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou.

- U položky 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole - dochází ke snížení o 2 MJ na základě skutečného počtu revidovaných bodů, které jsou pro řešené území využitelné.

- U položky 6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole – dochází k navýšení o 1 MJ z důvodu členitého terénu, kdy v některých lokalitách nebyla přímá viditelnost ze zřizovaných bodů na jiné orientační body.

Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o změnu počtu měrných jednotek pro výše jmenované položky za opodstatněné, a proto s ním souhlasí.

Dodatkem č. 2 dojde ke snížení ceny o 1 100,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 7 700,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Rovné u Dobrého (0,28 % ceny).

- Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Čl. 3. bod 3.1 se mění takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ dle SoD | Počet MJ dle dodatku č.2 | Cena za MJ bez DPH v Kč | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 10 | 2 200,00 | -4 400,00 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 11 | 3 300,00 | +3 300,00 |
|  | Změna celkem |  |  |  |  | -1 100,00 |
|  | Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  | +7 700,00 |

| Rekapitulace kalkulace ceny |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 530 342,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 990 088,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 243 100,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 763 530,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 580 341,30 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 3 343 871,30 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň

Datum: 11.2.2025		Datum: 11.2.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel