# Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I.

Strany dodatku

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily |
| Adresa: | Bítouchovská 1, 513 01 Semily |
| Telefon: | +420 725 409 955 |
| E-mail : | semily.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každá z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi Objednatelem na straně jedné a Zhotovitelem na straně druhé (dále jen « Smlouva »).

II.

#### Preambule

Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 3.4.3. a 3.6. v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně provedených prací. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

- Cena etapy 3.4.3. se tak snižuje o 24 000,- Kč bez DPH, tj. pokles o 29 040,- Kč včetně DPH.

- Cena etapy 3.6. se tak snižuje o 7 200,-- Kč bez DPH, tj. pokles o 8 712,-- Kč včetně DPH.

- V důsledku změny ceny výše uvedených dílčích etap dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101.

III.

#### Obsah dodatku

- Příloha ke Smlouvě o dílo – body 3.4.3. a 3.6., které zní:

|  |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena bez DPH celkem | Termín dle čl. 5.1. smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 20 | 2 000 | 40 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 380 | 800 | 304 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – body 3.4.3. a 3.6.:

| 3.5. | Návrhové práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena bez DPH celkem | Termín dle čl. 5.1. smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | 2 000 | 16 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 371 | 800 | 296 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

IV.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Liberci dne 11. 2. 2025. | V Praze dne 11. 2. 2025 |
| Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Zbyněk Řezník jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o. |