# DODATEK č. 5 K SMLOUVĚ O DÍLO

- ke smlouvě o dílo č. 549-2020-514204 ze dne 8.7.2020 („Smlouva“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený:	vedoucí pobočky Mgr. Alenou Rufferovou, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.	602 155 177

E-mail:	a.rufferova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Foltánek s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Perucká 1, Praha 2, 120 00 |
| Zastoupen: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | KB |
| Číslo účtu: | 43-6830890257/0100 |
| IČO: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |
| Osoba odpovědná za geodetické práce | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Preambule

Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci dílčích částí díla (v souladu s bodem 6.2. smlouvy o dílo): 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo.

Dodatkem č. 5 dojde ke snížení ceny o 26 940,00 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě činí změnu 1,69 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Domašín u Dobrušky (dodatkem č. 2 došlo k navýšení plnění SoD, a to o 98 000,00 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě činilo 6,14 %, dodatkem č. 3 došlo k druhému navýšení plnění SoD, a to o 21 600,00 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě činilo změnu 1,35 % původní ceny).

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % (9,18 %) původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Domašín u Dobrušky.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Počet MJ | Počet MJ dle Dodatku č. 5 | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 5 | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 47 | 42 | 70 500,00 | 63 000,00 | -7 500,00 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 105 | 104 | 367 500,00 | 364 000,00 | -3 500,00 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 33 | 32 | 115 500,00 | 112 000,00 | -3 500,00 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 350 | 346 | 175 000,00 | 173 000,00 | -2 000,00 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 40 | 0 | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 80 | 71 | 12 000,00 | 10 650,00 | -1 350,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 350 | 346 | 210 000,00 | 207 600,00 | -2 400,00 |
| 3.6. | Mapové dílo | 350 | 347 | 80 500,00 | 79 810,00 | -690,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | -26 940,00 |
| Změna celkem v absolutní hodnotě |  |  |  |  |  | 26 940,00 |

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 208 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 401 250,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 79 810,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 689 660,00 Kč |
| DPH 21% | 354 828,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 044 488,60 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Rychnově nad Kněžnou dne 18.2.2025 | V Praze dne 18.2.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Alena Rufferová Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad | Ing. Dalimil Foltánek jednatel společnosti Foltánek s.r.o. |