# DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 597-2023-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou,

vedoucí Pobočky Písek

Kontaktní údaje:

Adresa:						Nádražní 1988, 397 01 Písek

Tel.: 						+ 420 725 919 787

E-mail:						pisek.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Plavec – Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz

na základě Smlouvy o sdružení, ze dne 23.05.2023.

Plavec – Michalec s.r.o. - reprezentant sdružení

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Ing. Josef Honz - člen sdružení

se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981, DIČ: CZxxxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Zastoupená: 					Ing. Janem Plavcem,

jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	Ing. Janem Plavcem,

jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o. Davidem Michalcem,

jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Plavcem,

jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o.

Kontaktní údaje:

Tel.:  		+420 382 210 552

E-mail: 		info@gkpisek.cz

ID datové schránky: 				u2u8efa

Bankovní spojení: 		Oberbank AG

Číslo účtu: 		7300002050/8040

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

- Dne 01.01.2025 společnost GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o., která je zhotovitelem této Smlouvy, změnila název na Plavec – Michalec s.r.o. Statutárními orgány jsou jednatelé Ing. Jan Plavec a David Michalec. IČO a Sídlo společnosti zůstávají nadále stejné (IČO: 26042452, Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek).

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ – 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona byly u těchto dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže.

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:	72

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 316 800 Kč

- nový rozsah MJ:	77

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 338 800 Kč

- navýšení o 5 MJ a navýšení ceny bez DPH o 22 000 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- původní rozsah MJ:	14

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 180 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 58 520 Kč

- nový rozsah MJ:	15

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 180 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 62 700 Kč

- navýšení o 1 MJ a navýšení ceny bez DPH o 4 180 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 26 180 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 942 238,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 385 224,40 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 108 240,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 435 702,40 Kč |
| DPH 21 % | 301 497,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 737 199,90 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Stráž u Mirotic - Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Plavec – Michalec s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice	Místo: Písek

Datum: 21.02.2025	Datum: 20.02.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jan Plavec

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti

Plavec – Michalec s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic - Dodatek č.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 100,00 | 19 800,00 | 30.10.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 6 600,00 | 52 800,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 123 | 1 650,00 | 202 950,00 | 30.10.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 | 4 400,00 | 338 800,00 | 02.03.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 15 | 4 180,00 | 62 700,00 | 02.03.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 123 | 1 078,00 | 132 594,00 | 02.03.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 123 | 1 078,00 | 132 594,00 | 02.06.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 942 238,00 | 02.06.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 120 | 990,00 | 118 800,00 | 30.09.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 1 760,00 | 35 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | 110,00 | 5 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 110,00 | 110,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 927,80 | 6 927,80 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 957,80 | 3 957,80 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 482,80 | 1 482,80 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 120 | 1 045,00 | 125 400,00 | 03.05.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 500,00 | 55 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 309,50 | 7 309,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 174,50 | 4 174,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 562,00 | 1 562,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 385 224,40 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 123 | 880,00 | 108 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 240,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 942 238,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 385 224,40 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 240,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 435 702,40 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 301 497,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 737 199,90 |  |