# Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov |
| Adresa: | Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov |
| Telefon: | + 420 725 901 519 |
| E-mail : | z.bachorcova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

Společná nabídka:					Reprezentant zhotovitele:

| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |

a

| Další zhotovitel: | GEOS Litoměřice s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Janem Nedomou |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 9vjhm85 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 115-4380790267/0100 |
| IČO: | 06035159 |
| DIČ: | CZ06035159 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Předmětem dodatku č. 9 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6  ZZVZ -  změna termínu odevzdání etapy 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 28. 2. 2025 na 30. 10. 2025.

V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

V zájmovém území KoPÚ Kadaňský Rohozec se nacházejí tři lokality soustavy Natura 2000, a to konkrétně evropsky významná lokalita (dále jen „EVL) CZ0424125 Doupovské hory, EVL CZ0414127 Hradiště a ptačí oblast CZ0411002 Doupovské hory. Součástí EVL Doupovské hory jsou toky Liboc a Travná, které představují významné migrační trasy lososa obecného (Salmo salar). Ve zmíněných tocích a jejich bezprostředním okolí se dle nálezové databáze ochrany přírody vyskytují zvláště chráněné druhy, a to vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vydra říční (Lutra lutra), ledňáček říční (Alcedo atthis) a mihule potoční (Lampetra planeri). Všechny zmíněné druhy jsou v předmětném území úzce vázány na toky Travná a Liboc, které jsou součástí EVL Doupovské hory.

Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) zasahuje návrhem cestní sítě a dalšími navrhovanými opatřeními do tohoto chráněného území. V rámci PSZ jsou navrhována některá opatření, která by mohla negativně ovlivnit vodní režim území, včetně údolní nivy toku Travná, která je chráněná jako migrační trasa lososa obecného, kam je ovšem nutné zasáhnout cestní sítí s ohledem na využívání vojenského újezdu. V rámci projednávání PSZ vyplynul požadavek Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Slavkovský les na provedení biologického hodnocení předmětného území v návaznosti na navrhovaná opatření plánu PSZ, s následným zapracováním předmětných výsledků tohoto hodnocení do dokumentace PSZ. Regionální dokumentační komise při schvalování PSZ Kadaňský Rohozec doporučila předkladateli, tj. Pobočce Chomutov, zajistit zpracování biologického hodnocení již v průběhu řízení o pozemkových úpravách a projednat výsledky biologického hodnocení s orgány ochrany přírody dle § 45i a § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Pobočka Chomutov, po jednání se zhotovitelem, objednala biologické hodnocení území dotčeného pozemkovými úpravami v katastrálním území Kadaňský Rohozec, s termínem dokončení do 31. 7. 2025. Z důvodu potřeby následného zapracování výsledků hodnocení a připomínek příslušných orgánů ochrany přírody do PSZ se mění termín odevzdání etapy návrhových prací 3.5.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z 28. 2. 2025 na 30. 10. 2025.

# Článek II.

# Závěrečná ustanovení

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 –  Položkový výkaz činností.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 až 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 21.02.2025 | V Praze dne 20.02.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ .......................................................... Ing. Jiří Pavliš, DiS. zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | .......................................................... Ing. Zbyněk Řezník, jednatel Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č. 9 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 500,00 | 3 500,00 | 30.5.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 152 | 850,00 | 129 200,00 | 30.6.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 16 | 1 050,00 | 16 800,00 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 30.7.2021 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 25 | 1 800,00 | 45 000,00 | 30.10.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 90 | 2 400,00 | 216 000,00 | 30.3.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 16 | 4 500,00 | 72 000,00 | 30.3.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 8 500,00 | 0,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 168 | 400,00 | 67 200,00 | 30.1.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 8 500,00 | 0,00 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 170 | 450,00 | 76 500,00 | 30.8.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 627 400,00 | 30.8.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 169 | 900,00 | 152 100,00 | 30.10.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 36 | 500,00 | 18 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 39 | 450,00 | 17 550,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 15 000,00 | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 169 | 500,00 | 84 500,00 | 30.10.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 282 150,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 170 | 600,00 | 102 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 627 400,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 282 150,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 011 550,00 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 212 425,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 975,50 Kč |  |
| V Teplicích dne 21.02.2025 |  | V Praze dne 20.02.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | jednatel |  |  |  |  |