# DODATEK Č. 2

- ke smlouvě o dílo č.580-2023-514204 ze dne 9.6.2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

„Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Kamenice u Dobrého“

Reprezentant společnosti:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou – jednateli společnosti.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx.

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db.

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

Druhý společník:

SELLA & AGRETA s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB Choceň

Číslo účtu: 27-1258410247/0100

DIČ: CZ25935721

Třetí společník:

Geodézie Chrudim s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283.

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem – jednatelem společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim

Číslo účtu: 1226873319/0800

DIČ: CZ27545857

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Důvody uzavření dodatku

  - Oznámení reprezentanta společnosti, že u člena sdružení č. 3 došlo ke změně názvu (obchodní firmy), a to bez dalších změn této společnosti.

  - Rozhodnutí o nerealizaci některých měrných jednotek dílčích částí. Konkrétně: 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu a 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Dodatkem č. 2 dojde ke snížení ceny o 24 420,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 24 420,00 Kč bez DPH. Předchozím dodatkem došlo ke změně ceny s využitím vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (uplatnění inflační doložky).

- Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Kamenice u Dobrého (1,41%).

# Předmět Dodatku

3.1 Tímto dodatkem se mění název 3. společníka na

Geodézie Chrudim s.r.o. společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283.

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem – jednatelem společnosti

3.2 Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek / dílčí část hlavního celku |  | Počet MJ ve znění Dodatku č.1 | Počet MJ ve znění Dodatku č.2 | Cena celkem dle Dodatku č.1 | Cena celkem dle dodatku č. 2 | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 79 | 77 | 234 630,00 | 228 690,00 | -5 940,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 7 | 4 | 23 100,00 | 13 200,00 | -9 900,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 22 | 20 | 65 340,00 | 59 400,00 | -5 940,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | 243 | 241 | 133 650,00 | 132 550,00 | -1 100,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 243 | 241 | 187 110,00 | 185 570,00 | -1 540,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | -24 420,00 |
| Změna celkem v absolutní hodnotě |  |  |  |  |  | 24 420,00 |

3.3 Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 925 710,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 617 457,50 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 160 380,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 703 547,50 |
| DPH 21% v Kč | 357 744,98 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 2 061 292,48 |

# Závěrečná ustanovení

4.1.  Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

4.2  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Kamenice u Dobrého“

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Chrudim

Datum: 21.2.2025		Datum: 21.2.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatelé