# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Šedivou, Pobočka Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725918646

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxxx

E- mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6078268389/0800

DIČ: CZ28148916

(„Zhotovitel“)

Článek I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 31. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1480-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II. – Předmět u účel Dodatku

- Předmětem dodatku je změna v rozsahu prací (méněpráce). Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků.

Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | SOD - MJ | Cena za MJ | SOD - cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MJ (+/-) |  | Cena víceprací (+) méněprací (-) |
|  |  |  | Skutečnost - MJ |  | Skutečnost - cena |
| 6.3 Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 000 | 2 000 Kč |
|  |  |  | - 1 |  | - 2 000 Kč |
|  |  |  | 0 |  | 0 Kč |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 700 | 700 Kč |
|  |  |  | - 1 |  | - 700 Kč |
|  |  |  | 0 |  | 0 Kč |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 4 000 | 4 000 Kč |
|  |  |  | - 1 |  | - 4 000 Kč |
|  |  |  | 0 |  | 0 Kč |

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 1 787 650 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 – celková cena díla se snižuje o 12 000 Kč bez DPH (méněpráce)

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 112 200 Kč bez DPH (vícepráce 126 000 Kč bez DPH; méněpráce 13 800 Kč bez DPH) a změna termínu jednotlivých dílčích částí i hlavních celků plnění

Dodatek č. 3 – celková cena díla se snižuje o 5 000 Kč bez DPH (méněpráce)

Dodatek č. 4 – celková cena díla se navyšuje o 15 600 Kč bez DPH (vícepráce 35 600 Kč bez DPH; méněpráce 20 000 Kč bez DPH) a změna termínu plnění dílčích částí

Dodatek č. 5 – celková cena díla se snižuje o 6 700 Kč bez DPH (méněpráce)

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 219 100 Kč bez DPH, tj. 12,26 % z původní hodnoty závazku.

Článek III. – Rozsah a specifikace změn Smlouvy

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 240 650,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 548 500,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 102 600,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 891 750,00 |
| DPH 21% v Kč | 397 267,50 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 2 289 017,50 |

Článek IV. - Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 5.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: Český Krumlov	Místo: České Budějovice

Datum: 24. 2. 2025	Datum: 24. 2. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Josef Jakeš	Ing. Jaroslav Vrážek

vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

Za formální správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Bc. Vlasta Laisková

Pobočka Český Krumlov

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 500,00 | 3 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 280 | 1 200,00 | 336 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 67 | 1 250,00 | 83 750,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | 2 200,00 | 475 200,00 | 30.7.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 18 | 5 000,00 | 90 000,00 | 30.7.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 341 | 300,00 | 102 300,00 | 30.7.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 341 | 400,00 | 136 400,00 | 31.08.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 240 650,00 | 31.08.2023 5) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 340 | 600,00 | 204 000,00 | 30. 6. 2024 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - vícepráce | ha | 1 | 600,00 | 600,00 | 9. 8. 2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 | 30. 6. 2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - vícepráce | ha | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 | 9. 8. 2024 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - méněpráce | 100 bm | 7 | 500,00 | 3 500,00 | 30. 6. 2024 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30. 6. 2024 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - vícepráce | 100 bm | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | 9. 8. 2024 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30. 6. 2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 0 | 2 000,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 0 | 700,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 341 | 700,00 | 238 700,00 | 30. 11. 2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 0 | 4 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 548 500,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 342 | 300,00 | 102 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 600,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 240 650,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 548 500,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 891 750,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 397 267,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 289 017,50 |  |