# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 891-2022-514101 objednatele ze dne 30.09.2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,

503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,

Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929

E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: W9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět Dodatku

- Čl. 3.1 se mění takto:

Na základě sdělení zpracovatelské firmy ze dne 17.2.2025 a dle skutečnosti se mění počet MJ při zpracování PSZ u  fakturačních celků 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území a 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ  a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ takto:

KoPÚ Lískovice u Ostroměře:

6.3.1 i) a)  z původních 160 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 26 400 Kč bez DPH (160  x165 Kč)

6.3.1 i) b)

- DTR liniových dopravních staveb z původních 65 na 20 MJ – méněpráce činí 24 750 Kč bez DPH (45 x 550 Kč)

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb z původních 22 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 24 200 Kč bez DPH (22 x 1100 Kč)

KoPÚ Tereziny Dary:

6.3.1 i) a)  z původních 50 na 0 MJ – méněpráce činí 8 250 Kč bez DPH (50 x 165 Kč)

6.3.1 i) b)

- DTR liniových dopravních staveb z původních 32 na 7 MJ – méněpráce činí 13 750 Kč bez DPH (25 x 550 Kč)

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb z původních 3 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 3 300 Kč bez DPH (3 x 1100 Kč)

Hodnota méněprací činí:                                                                                                                                                                  k.ú. Lískovice u Ostroměře 75 350 Kč bez DPH                                                                                k.ú. Tereziny Dary 25 300 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 100 650 Kč bez DPH.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené změny měrných jednotek vyvolaly změny cen původních hodnot uvedených ve smlouvě a v přílohách č.1 pro k.ú. Lískovice u Ostroměře a č.2 pro k.ú. Tereziny Dary.

Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 879 578,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 727 412,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 314 545,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 921 535,50 Kč |
| DPH 21 % | 823 522,46 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 745 057,96 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Lískovice u Ostroměře – Dodatek č.4

- Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Tereziny Dary – Dodatek č.4

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové

Datum: 26.02.2025		Datum: 25.02.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Petr Lázňovský		Ing. Pavel Gregor

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		jednatel