# Dodatek č. 1

# SMLOUVA O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 724 913 207 – Ing. Krampl

E-mail: 		vyskov.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

- společnost právnických osob, kterou tvoří:

Horageo s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Vedoucí týmu: xxx

Zástupce vedoucího týmu: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID datové schránky: 	69jg7xi

Bankovní spojení: 		Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 		2701202958/2010

DIČ: 			CZ05949416

a

Geocart CZ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.

Zastoupená: Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID datové schránky: 	3v2d84r

DIČ: 			CZ25567179

| Právnické osoby jsou zastoupeny na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice“ ze dne 23.9.2024 (je uložena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Janem Raškou, jednatelem Horageo s.r.o. |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o. |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | xxx |
| Výhradní korespondenční adresa: | Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko |
| Výhradní datová schránka: | 69jg7xi |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 24.10.2024 upravují následující ujednání:

I.

Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

II.

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ – počty Mj se mění následovně:

dílčí část

6.2.1	Revize stávajícího bodového pole

počet MJ (bod) se mění ze 3 na 8.

6.2.1	Doplnění stávajícího bodového pole

počet MJ (bod) se mění ze 3 na 0.

Důvodem pro změnu rozsahu měrných jednotek je nezbytná potřeba, který vyplynula po detailním rozboru podkladů a v návaznosti na revizi stávajícího bodového pole provedenou v rámci KoPÚ v sousedních v k.ú. Lovčičky a k.ú. Kobeřice u Brna. Skutečný rozsah měrných jednotek v počtu 8 bodů byl projednán s katastrálním úřadem. Zhotovitel nemohl změnu rozsahu předpokládaného počtu MJ nijak ovlivnit.

III.

Celková cena díla se vzhledem ke změnám uvedeným v čl. II tohoto Dodatku navyšuje o 1.000,00 Kč bez DPH, tedy o 1.210,00 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 248 350,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 860 275,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 253 350,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 361 975,00 Kč |
| DPH 21 % | 706 014,75 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 067 989,75 Kč |

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.

Místo: Brno		Místo: Blansko

Datum: 27.2.2025		Datum: 26.2.2025

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček		Ing. Jan Raška

ředitel KPÚ pro JmK		jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek