# Dodatek Č. 2

# ke smlouvě o dílo č. 1002-2023-529101 ze dne 27.9.2023 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla – s názvem „KoPÚ Valeč u Hradiště“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.10.2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 602 420 536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Vedoucí týmu: XXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX / XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna měrných jednotek dle skutečně provedených jednotek u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1  ke Smlouvě - KoPÚ Valeč u Hradiště s č. k.ú. Valeč v Čechách u DC 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  3. CENA DÍLA a to v čl. 3.1. Smlouvy.

# PŘEDMĚT DODATKU

3.1     Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Valeč u Hradiště s č. k.ú. Valeč v Čechách se mění takto:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nový počet MJ | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 85 | 3 850 | 327 250 | 80 | 308 000 | beze změny |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 3 850 | 19 250 | 1 | 3 850 | beze změny |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | beze změny |

3.2    Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 751 560,00 Kč | 1 711 410,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 492 095,00 Kč | 1 492 095,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 269 885,00 Kč | 269 885,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 3 513 540,00 Kč | 3 473 390,00 Kč |
| DPH 21 % v Kč | 737 843,40 Kč | 729 411,90 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 251 383,40 Kč | 4 202 801,90 Kč |

3.3 Odůvodnění:

Ke změně počtu měrných jednotek, dle skutečnosti, došlo z důvodu změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala až v průběhu zpracování pozemkových úprav a změny obvodu pozemkových úprav u pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona oproti původnímu předpokladu, a to u dílčích částí 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen v souladu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ čl. 17.6 Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- 4.1.      Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění    v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Praha

Datum: 27. 2 2025		Datum: 27. 2. 2025

________________________________ 	___________________________

Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Petr Kubů

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                           	Funkce. Jednatel AGROPLAN, spol.

pro Karlovarský kraj		s r.o.

Příloha: Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný