# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 877-2022-514204 ze dne 14.10.2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177.

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr.Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr.Barbora Salátová, Ing.Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Dodatek se uzavírá z iniciativy pobočky Rychnov nad Kněžnou s cílem smluvně ošetřit změny počtu jednotek ve fakturačních celcích na základě skutečné potřeby. Pro soulad SoD a skutečných potřeb se tímto dodatkem provádí snížení jednotek fakturačního celku 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 3 MJ a současně navýšení o 2 MJ na základě aktuálního požadavku LČR s.p., snížení jednotek fakturačního celku 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona  o 3 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.4.  Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ o 3 MJ. Dále se se zvyšuje počet jednotek fakturačního celku Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 3 MJ, v důsledku nesouhlasu vlastníka s řešením pozemku st. 127/2 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

Předmět Dodatku

- Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:

| Fakturační celek / dílčí část |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ SOD a dodatků č.1 a 2 | Počet MJ dle Dodatku č. 3 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 2 420 | 117 | 114 | -7 260 |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 2 420 | 114 | 116 | +4 840 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 630 | 30 | 33 | +10 890 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 2 420 | 50 | 47 | -7 260 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1 210 | 240 | 237 | -3 630 |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 2 420 | 239 | 236 | -7 260 |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1 210 | 239 | 236 | -3 630 |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 605 | 240 | 237 | -1 815 |
| Změna celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | -15 125 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 46 585 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 46 585 |

- Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:

- Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 665 620,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 046 045,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 143 385,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 855 050,00 Kč |
| DPH 21 % | 599 560,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 454 610,50 Kč |

- Dodatkem č. 3 dojde ke snížení ceny o 15 125 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dochází ke změně ve výši 46 585 Kč bez DPH. Ke změně hodnoty díla došlo v dodatku č. 1. a v dodatku č. 2, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Nedvězí u Dobrušky (aktuálně činí 1,62% ceny).

- Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň

Datum: 6.3.2025		Datum: 6.3.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr.Barbora Salátová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.		Funkce: jednatel

- Příloha: Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky (ve znění dodatku č. 3)