# Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření: | Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice SPU 142234/2017 ze dne 27. března 2017 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice |
| Adresa: | Vodňanská 329, 383 01 Prachatice |
| Telefon: | +420 724 322 338 |
| E-mail : | f.sebesta@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: Sdružení firem Plavec - Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz |  |
| --- | --- |
| Reprezentant sdružení: | Plavec - Michalec s.r.o. |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupen: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, xxxxxxxxxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | info@gkpisek.cz |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Člen sdružení: | Ing. Josef Honz |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | ČSOB |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 48223981 |
| DIČ: | CZxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Není zapsán v obchodním rejstříku. |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 870-2017-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a v souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy číslo 870-2017-505205 ve znění dodatků byly v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. U bodu 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků bylo celkové množství sníženo o 4 MJ na 323 MJ (cena snížena o 2 400 Kč bez DPH) a u bodu 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení bylo celkové množství sníženo o 1 MJ na 657 MJ (cena snížena o 650 Kč bez DPH). Celková výše méněprací je 3 050 Kč bez DPH.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

Čl. VI.

Cena za provedení díla

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 1 802 020,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 499 250,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 592 200,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 120 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 013 470,00 Kč |
| DPH 21% | 842 829,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 856 298,50 Kč |

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a cenových nabídek objednatele v rámci zpracování víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ve znění dodatku č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

| Položkový výkaz činností - Příloha smlouvy o dílo - KoPÚ Lhenice - dodatek č. 4 V Prachaticích 4. března 2025; V Písku 10. března 2025. Za objednatele:; Za zhotovitele:. „elektronicky podepsáno“ Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad; „elektronicky podepsáno“ Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení jednatel Plavec - Michalec s.r.o.. Příloha: 1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 4. |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 85 | 600 | 51 000 | 30.4.2019 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 383 | 1 100 | 421 300 | 30.4.2019 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 273 | 1 200 | 327 600 | 30.4.2019 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 160 | 3 000 | 480 000 | 30.6.2019 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 54 | 2 800 | 151 200 | 30.6.2019 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu včetně studie odtokových poměrů | ha | 656 | 270 | 177 120 | 30.7.2019 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ks | 323 | 600 | 193 800 | 28.2.2020 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 802 020 |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 657 | 650 | 427 050 | 30.9.2021 |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 4 500 | 45 000 |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 2 500 | 50 000 |  |  |
| 3.2.1.3. | Zpracování DTR na nové tůně | ks | 10 | 3 000 | 30 000 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 656 | 1 200 | 787 200 | 30.9.2022 |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 80 000 | 160 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 499 250 |  |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 658 | 900 | 592 200 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 592200 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 600 | 200 | 120000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 802 020,00 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 499 250,00 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 592 200,00 Kč |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000,00 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 013 470,00 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 842 829,00 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 856 298,50 Kč |  |  |