# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo č. 1172-2024-514101 ze dne 31.10.2024 („Smlouva“)

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 937 172, 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: W9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1172-2024-514101.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.1.2025, (č.j.: SPU 031937/2025) aktualizace (navýšení) počtu měrných jednotek podle skutečně provedeného rozsahu prací.

Aktualizace počtu měrných jednotek se týká KoPÚ v k.ú. Klášterská Lhota, dílčí části 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole

Skutečně provedeno 12 MJ, dle platné SOD 6 MJ, navýšení o 6 MJ

Cena 1 MJ bez DPH je 700 Kč

KoPÚ Klášterská Lhota

| Dílčí fakturační celek 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 6 | 12 | 700 | 4 200 | 8 400 | + 4 200 |

Celková změna hodnoty závazku (vícepráce), upravených tímto dodatkem č. 1, činí 4 200,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 108 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 869 050,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 119 660,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 097 410,00 Kč |
| DPH 21% | 440 456,10 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 537 866,10 Kč |

Čl. II

Odůvodnění dodatku č. 1

Dodatek č. 1 ke SOD týkající se KoPÚ Klášterská Lhota je vyhotoven na základě skutečně realizovaného rozsahu (počtu) provedených měrných jednotek. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek (počtu revidovaných bodů) je dle Zhotovitele skutečnost, že v obvodu pozemkové úpravy se nachází 8 stávajících bodů, z toho především body říčního polygonu, nacházející se na břehu Labe, jsou pro podrobné měření pouze částečně použitelné a pro měření budou použity body nacházející se v těsné blízkosti obvodu KoPÚ (4 body).

Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedené dílčí fakturační částí prací ke KoPÚ Klášterská Lhota byla Objednateli doručena dne 28.1.2025.

Objednatel po posouzení žádosti Zhotovitele souhlasí s uvedenou změnou rozsahu měrných jednotek dle žádosti a s uzavřením Dodatku č. 1 včetně přiloženého položkového výkazu činnosti – Příloha č. 1 k Dodatku č.1 SOD č. 1172-2024-514101 ke KoPÚ Klášterská Lhota.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností - KoPÚ Klášterská Lhota – Dodatek č. 1

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové

Datum: 12.03.2025		Datum: 11.03.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Pavel Gregor

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel

úřadu pro Královéhradecký kraj