- DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1345-2024-520201 uzavřené dne 2. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247;

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz;

v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXX

ID DS:		ms4my27

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:		176725996/0300

IČO:		25344447

DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 2. 12. 2024 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 12. 2024 
a dodatku č. 2 uzavřeného dne 5.2. 2025 na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov“. (dále jen „Dodatek“)

Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

V km 0,627 byl při provádění zemních prací a likvidace nežádoucích dřevin odhalen vtok povrchových vod do stávajícího potrubí DN400, které vede pod tělesem cesty a je vyústěno do vodoteče. Na nátoku, který je ve svahu komunikace chybí opevněný nátokový objekt.

Na kontrolním dni stavby (17. 2. 2025) bylo konstatováno, že je nezbytné provést úpravu tohoto vtoku tak, aby byla zajištěna jak jeho funkčnost, tak i stabilita svahu tělesa realizované polní cesty.

Z tohoto důvodu dojde k opevnění vtoku do propustku a tím dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 41 621,77 Kč bez DPH, to je 49 926,74 Kč s DPH.

Čl. IV 	Změna cena díla

- Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           12 669 621,77 Kč

DPH 21 % činí		                                                    2 660 620,57 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 330 242,34 Kč

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:

  - Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný položkový rozpočet víceprací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Jihlavě 13. 3. 2025 | Ve Žďáře nad Sázavou 12. 3. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | Zhotovitel Radek Lunzar prokurista AQUASYS spol. s r.o. |

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………

Ing. Jana Šlejtrová

Pobočka Jihlava