# DODATEK č. 7 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Alena Rufferová vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Alena Rufferová,vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Adresa: | Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| Telefon: | 602 155 177 |
| E-mail : | rychnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení DWK GEO spol. s r.o. a AGERIS s.r.o. |
| --- | --- |
| Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) | DWK GEO spol. s r.o. |
| Sídlo: | nám. Karla IV 5/5, Brno, 628 00 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Doležal Karel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Doležal Karel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | rbu2m5k |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové |
| Číslo účtu: | 192940039/0300 |
| IČO: | 26943646 |
| DIČ: | CZ26943646 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Brně, oddíl C vložka 47180 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |
| Člen sdružení č. 2 | AGERIS s.r.o. |
| Sídlo: | Jeřábkova 1845/5, Brno, 602 00 |
| Zastoupen: | Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel |
| Telefon: | xxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. Brno |
| Číslo účtu: | 382293143/0300 |
| IČO: | 25576992 |
| DIČ: | CZ25576992 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

- Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci dílčích částí díla (v souladu s bodem 6.2. smlouvy o dílo): 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,  3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo. Dále dochází k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to na základě záznamu z jednání ze dne 10.2.2025.

Dodatkem č. 7 dojde ke snížení ceny o 24 760,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě jde o změnu ceny ve výši 67 960,00 Kč bez DPH, což činí změnu 3,51 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Svinná u Brocné. Předcházejícími dodatky došlo ke změně ceny v absolutní hodnotě 35 200,- Kč bez DPH, což činilo změnu 1,81 % původní ceny veřejné zakázky.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % (5,32 %) původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Svinná u Brocné.

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

|  | Hlavní celek / dílčí část | Počet MJ | Počet MJ dle Dodatku č. 7 | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 7 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 5 | 0 | 11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 5 | 17 | 9 000,00 | 30 600,00 | 21 600,00 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 373 | 371 | 160 390,00 | 159 530,00 | -860,00 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 373 | 371 | 410 300,00 | 408 100,00 | -2 200,00 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 60 | 33 | 60 000,00 | 33 000,00 | -27 000,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 90 | 88 | 112 500,00 | 110 000,00 | -2 500,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 373 | 371 | 261 100,00 | 259 700,00 | -1 400,00 |
| 3.6. | Mapové dílo | 373 | 371 | 167 850,00 | 166 950,00 | -900,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | -24 760,00 |
| Změna celkem v absolutní hodnotě |  |  |  |  |  | 67 960,00 |

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 919 880,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 836 800,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 166 950,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 923 630,00 Kč |
| DPH 21% | 403 962,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 327 592,30 Kč |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Rychnově nad Kněžnou dne 18.3.2025 | V Brně dne 18.3.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad | Ing. Karel Doležal jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o. vedoucí společník sdružení do společnosti |