DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

E-mail:	brno.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Sídlo: 	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

zastoupený:                                         Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

tel./fax:                                                xxxxx / -

e-mail:                                                 xxxxx

ID DS:	   fwmcsp3

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx

tel:                                                                       xxxxx

e-mail:	           xxxxx

bankovní spojení:	           Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	           1008843621/0100

IČO:	           41601645

DIČ:	           CZ41601645, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

Zhotovitel požádal dne 28.2.2025 o záměnu položky č. 29 (kód 564261111- Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením a hutněním plochy přes 100 m2, tl 200 mm) za položku N1 (kód 564961315 – Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a hutněním plochy přes 100 m2, tl 200 mm). Provedením změny se kvalitativně zlepší vlastnosti, zejména pak deformační charakteristiky, hutnitelnost a únosnost konstrukčních vrstev.

Zhotovitel předložil ocenění více a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický dozor stavebníka.

Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby Polní cesty C1 v k.ú. Bratčice (PRV) snižuje o 165 741,17 Kč bez DPH (méněpráce v celkové výši 922 681,95 Kč bez DPH a současně vícepráce ve výši 756 940,78 Kč bez DPH).

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           12 664 370,83 Kč

DPH 21 % činí		                                                    2 659 517,87 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 323 888,70 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: soupis stavebních prací – méněpráce a vícepráce

| V Brně dne: 20.3.2025 | V Brně dne: 20.3.2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj | Jiří Lutonský ředitel a jednatel společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |  |

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová