# Dodatek č. 10

# ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 929-2019-523206

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | RNDr. Dagmar Benešovská, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | RNDr. Dagmar Benešovská, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo |
| Adresa: | nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Telefon: | +420 721 935 114 |
| E-mail : | znojmo.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115-6799070217/0100 |
| IČO: | 262 71 044 |
| DIČ: | CZ26271044 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stošíkovice na Louce (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.6. Mapové dílo a na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na sjednanou vyhrazenou změnu závazku u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3.Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Smluvní strany se dále dohodly tak, že dodatkem č. 9 sjednaný termín předání hlavního celku 3.6. Mapové dílo „do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2025“ bude nahrazen novým termínem „do 3 měsíců od výzvy objednatele“.

Důvodem pro posunutí termínu shora uvedeného hlavního celku 3.6. je skutečnost, že objednatel vzhledem k dříve uzavřeným dodatkům a změnám jednotlivých ujednání smlouvy dosud nevydal rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a nemohl tak objednateli zaslat výzvu k odevzdání předmětného hlavního celku. Sjednaný mezní termín 31. 3. 2025 tak nebude možné zhotovitelem dodržet.

Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 9.3.4. smlouvy změnily rozsah dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice tak, že upravily počet měrných jednotek z původních 9 nově na 18 MJ (100 bm), a to na základě výhrady změny závazku ze smlouvy podle ust. § 100 odst. 1 zákona. Při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, tak dojde k navýšení ceny dílo o 49.500,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 ze dne 30. 10. 2019 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Ve Znojmě dne dle el. podpisu 24. 3. 2025 „elektronicky podepsáno“ | V Brně dne dle el. podpisu 24. 3. 2025 |
| --- | --- |
| RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky | Ing. Zdeněk Láska jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství) Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek |  |