            - DODATEK č. 2

            - ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.9.2023

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

Zastoupená: 	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ

pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Hořelicou,

xxx, Pobočka Nový Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- "ORIS" spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988

Zastoupená: 	Petrem Machalou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petr Machala

V technických záležitostech zastoupená: 	Petr Machala, xxx

Vedoucí týmu: 	Petr Machala

Zástupce vedoucího týmu: 	xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073/5500

DIČ: CZ42767661

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 13. 09. 2023, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE

Na základě skutečně provedeným pracím dochází k úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí:

6.2.7 	- Rozbor současného stavu

6.2.8 	- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

6.3.1 	- Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

6.3.2 	- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

6.4	- Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Na základě výše uvedeného dochází také ke změně části 3. CENA DÍLA a Přílohy č. 1 tohoto dodatku – Položkový výkaz činností.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1	Změna počtu MJ plnění dle skutečnosti:

Na základě skutečného stavu dochází ke změně počtu MJ u dílčích částí 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

Objednatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ dle SoD | Počet MJ dle skutečnosti | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 239 | 242 | 880,00 | 212 960,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 239 | 242 | 880,00 | 212 960,00 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 237 | 242 | 1 760,00 | 425 920,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 237 | 242 | 1 540,00 | 372 680,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 239 | 242 | 550,00 | 133 100,00 |

2.2	Změna části 3. CENA DÍLA

        - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 370 820,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 086 195,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 133 100,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 590 115,00 |
| DPH 21 % | 543 924,15 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 134 039,15 |

        - Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.

Místo: Ostrava		Místo: Olomouc

Datum: 12.03.2025		Datum: 10.03.2025

elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Jméno: 	Mgr. Dana Lišková	Jméno: 	Petr Machala

Funkce: 	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský 	Funkce: 	jednatel

kraj

V z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha : Položkový výkaz činností