Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajinotvorby

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Jaroslav Mareš

sídlo: xxxxxxxx, 503 01 Hradec Králové

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové

IČO: 45988382

DIČ: xxxxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SPU 468612/2024 uzavřené dne 18.12.2024

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„Údržba HOZ Vápno“

spisová značka SZ SPU 428690/2022

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě doručené objednateli dne 11.3.2025 pod č.j. SPU 103735/2025, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a prohlášení uživatele přilehlých pozemků, kdy podmáčené pozemky neumožňují v současné době vstup jakékoli techniky,

- mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3	  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30.9.2025 do 14:00 hod.  Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 3. 2025				V Hradci Králové dne 23. 3. 2025

„elektronicky podepsáno“

………………………………………….	            		…………………………………

Ing. František Pavlík, Ph.D. 			     Jaroslav Mareš

ředitel Sekce krajinotvorby

ČR - Státní pozemkový úřad

Za správnost: Ing. Eliška Krytinářová

„elektronicky podepsáno“