# Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 36-2024-520204  uzavřené dne 9. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Holíkem, referentem KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 247

E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)     AGROPLAN, spol. s r. o.

Společnost založená a existující podle právního řádu ČR se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:				       Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:    Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená    Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Vedoucí týmu:				       Ing. Petr Kubů, jednatel

Zástupce vedoucího týmu: 		       xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 					      xxxxx

E-mail:					      xxxxx

ID datové schránky: 			      pn5jxk5

Bankovní spojení: 			      ČSOB Praha 4

Číslo účtu:				      31405/0300

DIČ:					      CZ48110141

(„Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako („Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 4. 2024 na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal dne 20. 3. 2025 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč o změny počtu MJ (méně práce), ke kterým došlo na základě šetření obvodů pozemkových úprav dle skutečně provedených prací:

u FC 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. ve výši 3 500,00 Kč bez DPH.  (1 MJ/3 500,00 Kč)

u FC 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů ve výši 2 500,00 Kč bez DPH. (1 MJ/2 500,00 Kč)

Celková cena méně prací je 6 000,00 Kč bez DPH.

- 3.      Čl. 3. CENA díla, se mění takto

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 596 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 812 500,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 131 250,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 539 750,00 Kč |
| DPH 21 % | 323 347,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 863 097,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

- 4.     Závěrečná ustanovení

- 4.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- 4.2.  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněný v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 4.4.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	   AGROPLAN, spol. s r. o.

KPÚ pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Praha

Datum: 25. 3. 2025	Datum: 24. 3. 2025

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu	AGROPLAN, spol. s r. o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

___________________

JUDr. Erika Šťávová

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč