# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 1090-2023-520203 uzavřené dne 19. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 	Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 213

E-mail: 	pelhrimov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4

Číslo účtu:		31405/0300

DIČ: 		CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 19.9.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 2.10.2024 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova" (dále jen „Dodatek“).

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a etapy 6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem spočítány a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky na šetření průběhu hranic pozemků s porosty a zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků dle § 2 zákona.

U etapy 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl při zjišťování průběhu hranic vyhotoven – tedy z původních 6 MJ na 10 MJ.

U etapy 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl při zjišťování průběhu hranic vyhotoven – tedy z původních 45 MJ na 43 MJ.

Změna ceny

Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.

Rekapitulace změn:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ - původní | Počet MJ - nový | Změna ceny dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona | 100 bm | 6 | 10 | + 11 000,- |
| 6.2.4 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 45 | 43 | - 3 300,- |
| Celkem (hodnota změny) |  |  |  |  | 14 300,- |

Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 7 700,- Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Praha

Datum: 26.3.2025		Datum: 25.3.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel

Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

…………………………..

Ing. Miroslava Smejkalová

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov