- DODATEK Č. 4

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1307-2024-520202 uzavřené dne 21.11.2024. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 725 406 016

E-mail:	j.daskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

xxxxxxxxxx

Tel./fax:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

ID DS:		ms4my27

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:		176725996/0300

IČO:		25344447

DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11 .2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 12. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 4. 2. 2025, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 5. 3. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC19 a IP11 v k.ú. Olešenka" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je výměna frakce kameniva u polní cesty VC19 z původní ŠD 0/63 na lomový kámen 63/125 ve staničení km 0,230-0,280 a uložení levostranného drenážního potrubí DN100.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Důvodem změny frakce kameniva ve staničení km 0,230-0,280 je neúnosnost aktivní zóny způsobené výronem vody a blízkostí propustku polní cesty u zaústění bezejmenné vodoteče IDV 10273294 do nádrže VN1.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.1 – položkovém rozpočtu.

Čl. IV   Změna ceny díla

Tato změna vyvolá změnu ceny díla v ČL. III, bodě 4 uzavřené smlouvy o dílo následovně:

bez DPH činí					 		7 915 051,58 Kč

DPH 21 % činí 						1 662 160,83 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		9 577 212,41 Kč

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel

V Jihlavě dne 25.3.2025				Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.3.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Radek Lunzar

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			prokurista

Státního pozemkového úřadu			AQUASYS spol. s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

.....................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č.1 k dodatku č.4: Položkový rozpočet

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka - méněpráce/vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 104 - méněpráce - Polní cesta VC19+IP11 |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Olešenka |  |  | Datum: | 11. 3. 2025 |  |
| Zadavatel: |  |  | ČR-Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: | Agroprojekt PSO s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  | AQUASYS spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -40 099,45 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -40 099,45 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -37 225,53 |  |
| 60 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | -193,500 | 192,38 | -37 225,53 | dle SoD |
|  | VV |  | 2.stabilizační vrstva v úseku km 0,230-0,280 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "polní cesta"193,5*-1 |  | -193,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -193,500 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -2 873,92 |  |
| 101 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -111,263 | 25,83 | -2 873,92 | dle SoD |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka - méněpráce/vícepráce |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 104 - vícepráce - Polní cesta VC19+IP11 |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Olešenka |  |  | Datum: | 11. 3. 2025 |  |
| Zadavatel: |  |  | ČR-Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: | Agroprojekt PSO s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  | AQUASYS spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 124 759,97 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 124 759,97 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 4 548,29 |  |
| 11 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 7,800 | 149,79 | 1 168,36 | dle SoD |
|  | VV |  | "odkopávky pro drén v úseku km 0,230-0,255 vlevo"0,4*0,6*25 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odkopávky pro zpevnění příkopu v úseku km 0,260-0,280 vlevo"0,3*0,3*20 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,800 |  |  |  |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7,800 | 113,64 | 886,39 | dle SoD |
|  | VV |  | "odkopávky drén + odkopávky zpevnění příkopu"6+1,8 |  | 7,800 |  |  |  |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 117,000 | 1,03 | 120,51 | dle SoD |
|  | VV |  | "Doprava na skládku"7,8*15 |  | 117,000 |  |  |  |
| 19 | K | R-171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 14,820 | 154,96 | 2 296,51 | dle SoD |
|  | VV |  | "Dle ceníku skládky Ronov nad Sázavou z 1.1.2022"7,8*1,9 |  | 14,820 |  |  |  |
| 20 | K | 333 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 7,800 | 9,81 | 76,52 | dle SoD |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 10 499,41 |  |
| 43 | K | 211521111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm | m3 | 1,800 | 1 052,44 | 1 894,39 | dle SoD |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně manipulace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Výplň zpevnění příkopu kamenivem frakce 63/125 mm, v úseku km 0,260-0,280 vlevo"0,3*0,3*20 |  | 1,800 |  |  |  |
| 44 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 6,000 | 1 138,22 | 6 829,32 | dle SoD |
|  | P |  | Poznámka k položce: doporučená frakce 16/32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Výplň drénu ze štěrkodrti frakce 16/32 mm, v úseku km 0,230-0,255 vlev"0,4*0,6*25 |  | 6,000 |  |  |  |
| 45 | K | 211971122 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m | m2 | 50,000 | 16,53 | 826,50 | dle SoD |
|  | VV |  | "Opláštění drénu z geotextilie v úseku km 0,230-0,255 vlevo, gramáž 250g/m2"(0,4+0,6+0,4+0,6)*25 |  | 50,000 |  |  |  |
| 46 | M | 69311098 | geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 250g/m2 | m2 | 52,500 | 18,08 | 949,20 | dle SoD |
|  | VV |  | "Opláštění drénu z geotextilie v úseku km 0,230-0,255 vlevo, gramáž 250g/m2"50*1,05 |  | 52,500 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 81 734,40 |  |
| 102 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 387,000 | 211,20 | 81 734,40 | CS ÚRS 2025 01 * koeficient dle SoD |
|  | VV |  | Sanace podloží v úseku km 0,230-0,280, celková tloušťka 500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Kamenivo frakce 63/125 mm - 1. vrstva"193,5 |  | 193,500 |  |  |  |
|  | VV |  | "Kamenivo frakce 63/125 mm - 2. vrstva"193,5 |  | 193,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 387,000 |  |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 3 833,71 |  |
| 71 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm | m | 25,000 | 12,60 | 315,00 | dle SoD |
|  | VV |  | "Drenážní trubka v úseku km 0,230-0,255 vlevo, DN100"25 |  | 25,000 |  |  |  |
| 72 | M | 28611223 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 26,250 | 28,93 | 759,41 | dle SoD |
|  | VV |  | "Drenážní trubka v úseku km 0,230-0,255 vlevo, DN100"25*1,05 |  | 26,250 |  |  |  |
| 73 | K | 895611111 | Drenážní výusť z trub betonových | kus | 1,000 | 1 776,86 | 1 776,86 | dle SoD |
|  | VV |  | "Drenážní výust v km 0,255 vlevo, DN100"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 74 | K | 895641111 | Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné | kus | 1,000 | 982,44 | 982,44 | dle SoD |
|  | VV |  | "Drenážní výust v km 0,255 vlevo, DN100"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 18 984,67 |  |
| 103 | K | 919726124 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 | m2 | 203,175 | 93,44 | 18 984,67 | CS ÚRS 2025 01 * koeficient dle SoD |
|  | VV |  | "Sanace podloží v úseku km 0,230-0,280, geotextilie gramáž 600 g/m2"193,5*1,05 |  | 203,175 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5 159,49 |  |
| 101 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 199,748 | 25,83 | 5 159,49 | dle SoD |