Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.11-2018-504201

Č.j. objednatele: SPU 114068/2025/miko

UID: spudms00000015407391

# DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 11-2018-504201), uzavřené dne 18 01. 2018

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kokořov (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850

E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 																Doudlevecká 26, Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																7s47464

Bankovní spojení: 												KB Plzeň

Číslo účtu: 															21106381/0100

IČ: 																	25227751

DIČ: 																	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ-RP: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona došlo k projednávání návrhu nového uspořádání pozemků. Vlastník pozemku KN 124/12 vedeném na LV 806 požaduje zpřístupnění svého pozemku ze silnice III/19117 nelegalizovaným hospodářským sjezdem. Vlastník získal KN parcelu 124/12 Smlouvou darovací ze dne 17.03.2021 a tento pozemek je v rámci projednávané změny číslo 1 Územního plánu Městyse Žinkovy zařazen mezi zastavitelné plochy (Z 2.8). V platném územním plánu nejsou uvedené parcely určeny k zastavění. Tento sjezd se nachází v k.ú. Žinkovy a přístup je přes pozemek KN 445/10 vedený na LV 1069 s druhem pozemku trvalý travní porost. Požadavku vlastníka lze vyhovět provedením následujících víceprací u etap: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Aktualizace plánu společných zařízení. Původní záměr předpokládal zpřístupnění pozemků podél severní strany bloku pozemků určených změnou č. 1 ÚPD k zastavění. S tímto řešením vyjádřil zásadní nesouhlas vlastník zde se nacházejících pozemků a je nevhodný i z hlediska výškového rozdílu a neúměrného záboru zemědělské půdy. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Kokořov tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek u etap: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb, 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,          3.5.1. Aktualizace plánu společných zařízení.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 4) | 3 632 760,-Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,-Kč |
| Vícepráce bez DPH | 42 000,-Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 3 674 760,-Kč |
| DPH 21 % | 771 699,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 446 459,60 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | + 1 | 12 000,- | 12 000,- | odevzdáno | 30. 05. 2025 |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | + 1 | 9 000,- | 9 000,- | odevzdáno | 30. 05. 2025 |
| 3.4.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | + 1 | 8 000,- | 8 000,- | odevzdáno | 30. 05. 2025 |
| 3.5.1. | Aktualizace plánu společných zařízení | ha | + 1 | 13 000,- | 13 000,- | odevzdáno | 30. 05. 2025 |

- Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzensky.kraj@spu.gov.cz.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1 – 4 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 26. 03. 2025										V Plzni dne 26. 03. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………										…………………………

Ing. Jiří Papež										              Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj             						jednatel

Státní pozemkový úřad          		                            GEO Hrubý spol. s r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko