Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 358-2024-544201

číslo smlouvy zhotovitele: 700/2024uzavřené dne 13. 5. 2024

na Komplexní pozemkové úpravy Bukovina u Přelouče

mezi níže uvedenými stranami

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Jaroslava Šprojcarová, Ph.D., rada Pobočky Pardubice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 966 738

E-mail: jaroslava.sprojcarova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Planá nad Lužnicí, IČO: 65945735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: XXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXX

E-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

DIČ: XXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu se zněním Čl. 17. bodu 17.2 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto Dodatku č.1.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou vícepráce u hlavního fakturačního celku 6.2 Přípravné práce. Vícepráce jsou způsobeny doplněním jednoho bodu podrobného polohového bodového pole v důsledku změny obvodu komplexních pozemkových úprav.

Došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku:

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole.

Vícepráce:

Dílčí část 6.2.1	Revize stávajícího bodového pole (zvýšení o 1 MJ na 4 MJ)

navýšení o 2 000,- Kč bez DPH.

Vícepráce celkem: 	2 000,- Kč bez DPH.

V článku 3. Cena díla smlouvy o dílo se bod 3.1. mění takto:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení díla je s přičtením víceprací sjednána následovně:

|  | Cena po úpravě MJ (Kč) |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 764 000,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 685 000,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 49 600,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 498 600,00 |
| DPH 21 % | 314 706,00 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 813 306,00 |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností („Cena Díla“), která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Došlo ke změně referenta oprávněného jednat v technických záležitostech. Dříve Ing. Ondřej Bartoš, nově Ing. Mgr. Jaroslava Šprojcarová, Ph.D.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček

Místo: Pardubice		 			Místo: Tábor

Datum: 31. 3. 2025		 			Datum: 26. 3. 2025

________________________________ 		___________________________

Jméno: Ing. Ondřej Bartoš 				Jméno: Ing. Pavel Dvořáček

Funkce: vedoucí Pobočky Pardubice 		Funkce: reprezentant plnění závazku