- DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 181-2023-520202 uzavřené dne 6.3.2023 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: 		Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův    Brod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jana Ďásková, Pobočka Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 727957187

E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	Ing. Luděk Halaš

Sídlo: 	xxxxxxxxxxx, Brno

zastoupený:                                                	Ing. Luďkem Halašem

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	5dzrjmm

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB Brno a.s.

číslo účtu:	xxxxxxxxxx

IČO: 	60365943

DIČ: 	xxxxxxxxxx, je plátcem DPH

zapsaný na Živnostenském úřadu města Brna č.j. 13637/01

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 6.3.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14. 12. 2023 na provedení díla s názvem „Vypracování PD-revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště " (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

- Na základě informace Stavebního úřadu Havlíčkův Brod nebude z personálních důvodů úřadu vydáno stavební povolení v termínu do 31. 3. 2025.

- Tato skutečnost vyvolala posun termínu zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

Čl. III   Změna doby plnění v Čl. III bodě 3.1.1

- 3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 30. 6. 2025

Čl. VI   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel							Zhotovitel

V Havlíčkově Brodě 	dne 31.3.2025			V Brně dne 31.3.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Ing. Jana Ďásková.					Ing. Luděk Halaš

Vedoucí pobočky Havlíčkův Brod		  	      zhotovitel

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

________________________

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův Brod