Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 17/2022/504203

Č.j. objednatele: SPU 132817/2025

UID: spudms00000015445708

KoPÚ v k. ú. Bíluky

# DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 17/2022/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 21.7.2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Bíluky“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bíluky (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,         130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Jaroslav Špindler, rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729

E-mail:																klatovy.pk@spucr.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 															07200092329/0800

IČ: 																		40527514

DIČ: 																	CZ40527514

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ---

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ---

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- Z důvodu upřesnění navrhovaných prvků plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v rámci zpracování etapy díla 6.3.1. došlo ke zpřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajících měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených ve smlouvě. Současně dochází u této etapy ke změně termínu plnění. Tato změna je vyvolána skutečností, že Zastupitelstvo města Měčína (dále jen „zastupitelstvo“) jedná v pravidelném časovém intervalu a snaha o zajištěni mimořádného jednání zastupitelstva je v případě města Měčína neúspěšná. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 1 měsíc, a to z původního terminu plnění 31. 5. 2025 na nový termín plnění                      30. 6. 2025, kdy v průběhu měsíce června 2025 by mělo dojít k pravidelnému jednání zastupitelstva. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  v počtu MJ dle skutečně provedených prací a změna termínu plnění dílčí části. Předmět dodatku mění a upravuje počet MJ v hlavním celku 2 „Návrhové práce“, a to v dílčích částech díl následujícím způsobem:

Dílčí část 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, se sazbou za 1 MJ 1 089,- Kč.

Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 52 MJ, podle zpracování PSZ, tak je ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků celkem 38 MJ. Finanční rozdíl představuje snížení o 14 MJ (1 MJ á 1 089,- Kč).

Cena dle smlouvy: 52 MJ x 1 089,- Kč = 56 628,- Kč.

Cena za méně práce: - 14 MJ x 1 089,- Kč = - 15 246,- Kč.

Cena za práci: 38 MJ x 1 089,- Kč = 41 382,- Kč.

a

Dílčí část 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, se sazbou za 1 MJ 2 178,- Kč.

Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 4 MJ, podle zpracování PSZ, tak je ke zpracování zapotřebí 0 MJ. Tudíž provedení díla je 0 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 4 MJ (1 MJ á 2 178,- Kč).

Cena dle smlouvy: 4 MJ x 2 178,- Kč = 8 712,- Kč.

Cena za méně práce: - 4 MJ x 2 178,- Kč = - 8 712,- Kč.

Cena za práci: 0 MJ x 2 178,- Kč = 0,- Kč.

a

Dílčí část 6.3.1.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, se sazbou za 1 MJ 2 178,- Kč.

Méně práce: Počet MJ (ks), dle smlouvy 2 MJ, podle zpracování PSZ, tak je ke zpracování zapotřebí 0 MJ. Tudíž provedení díla je 0 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 60 500,- Kč).

Cena dle smlouvy: 2 MJ x 60 500,- Kč = 121 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 2 MJ x 60 500,- Kč = - 121 000,- Kč.

Cena za práci: 0 MJ x 60 500,- Kč = 0,- Kč.

- Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku 2 „Návrhové práce“ bez DPH, a to na částku 792 368,50- Kč.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla a harmonogramu plnění takto:

| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3) | 1 957 169,50 Kč |
| --- | --- |
| Méně práce bez DPH | - 144 958,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 812 211,50 Kč |
| DPH 21 % | 380 564,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 192 775,90 Kč |

Méně práce:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ / změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platný termín | Nový aktualizovaný termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 225 | 1 089,00 | 245 025,00 | 31. 5. 2025 | 30. 6. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 26 | 1 452,00 | 37 752,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | - 14 | 1 089,00 | - 15 246,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | - 4 | 2 178,00 | - 8 712,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | ks | - 2 | 60 500,00 | - 121 000,00 |  |  |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 03. 04. 2025								V Plzni dne: 03. 04. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………………..								…………………………………

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel

Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r. o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová