DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.	+420 606 689 085

E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Aleš Kubát |  |
| --- | --- |
| Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: | GROMA PLAN s.r.o. |
| Sídlo: | Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým – jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Osoba odpovědná za geodetické práce : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| Člen sdružení č. 2 : | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |

| Člen sdružení č. 3 : | Ing. Aleš Kubát |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Slatiňany |
| Zastoupen: | Ing. Alešem Kubátem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Kubát |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | --- |
| IČO: | 60103507 |
| DIČ: | Není plátce DPH |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | --- |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Čl. I

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 9 ke Smlouvě je:

- Změna sídla reprezentanta sdružení (firmy GROMA PLAN s.r.o.)

- Navýšení jednotkových cen dle článku 9.3. smlouvy u položky 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na základě žádosti zhotovitele – vyhrazená změna závazku.

- Navýšení jednotkových cen dle článku 9.7. smlouvy u položky 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na základě žádosti zhotovitele – dodatečné zjišťování.

- Navýšení měrných jednotek u položek 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

Čl. II

Předmět dodatku a změna rozsahu prací

Ad. A.) Změna sídla reprezentanta sdružení

Na základě informací uvedených v obchodních rejstříku a dle dohody smluvních stran dochází ke změně sídla reprezentanta sdružení – firmy GROMA PLAN s.r.o.. Nové sídlo GROMA PLAN s.r.o. je Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.

Ad. B.) Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčí části 3.4.3 dle článku 9.3. smlouvy – vyhrazená změna závazku

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – zvýšení původního smluvního rozsahu o 1 MJ v souladu s článkem 9.3. smlouvy (vyhrazená změna závazku) při ceně 1 500,00 Kč bez DPH z důvodu změny pozemku v územním plánu.

Ke změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku dle čl. 9.3. smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a dle podmínek uvedených v čl. 9.1. až 9.5. smlouvy.

Dochází k navýšení ceny o 1 500,00 Kč bez DPH, což činí 0,03 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka daná v čl. 9.2. smlouvy.

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele o změnu rozsahu plnění ke smlouvě o dílo byla doručena objednateli dne 29. 1. 2025 a doplněna dne 20. 2. 2025.

Původně byl obvod navržen po hranici parcel. Vlastník sousedících parcel v obvodu a mimo obvod obě parcely sloučil z důvodu podmínky výměry pro zastavitelné parcely podle územního plánu. Sloučením parcel došlo k přerušení obvodu. Následně bylo nutné udělat nové komisní šetření, aby byl obvod KoPÚ uzavřen. Komisním šetřením se obvod upravil a parcela se dostala z řešeného území KoPÚ.

Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na přidání dílčí části 3.4.3. – navýšení 1 MJ z důvodu vyhrazené změny závazku – do Položkového výkazu činností s termínem odevzdání do 15.04.2025.

Ad.C.) Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčí části 3.4.3 dle článku 9.7. smlouvy – dodatečné zjišťování

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) – navýšení o 6 MJ na základě potřebných změn pro PSZ a zpřístupnění pozemků z následujících důvodů:

- zahrnutí do obvodu KoPÚ převzatého vodohospodářského opatření PR1 z vodohospodářské studie,

- vynětí areálu fary z obvodu KoPÚ a řešení přístupu pomocí cesty VC 68 zahrnutím parcel č. 2570/4 a 2570/5 do obvodu KoPÚ,

- zahrnutí do obvodu KoPÚ komunikace na pozemku KN 2911/14 za účelem vypořádání této komunikace do majetku obce Dolní Lánov,

- vynětí parcely č. 575/4 z obvodu KoPÚ vzhledem ke skutečné situaci v terénu a

- zahrnutí parcel č. 1540 a 2677/5 do obvodu KoPÚ z důvodu zajištění přístupnosti.

S ohledem na výše uvedené důvody nelze uplatnit ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku uvedené v čl. 9.3 smlouvy.

Dle článku 9.7. smlouvy je Objednatel v tomto případě povinen nahradit Zhotoviteli nutné náklady. Z tohoto důvodu byl pro zajištění provedení nově zjištěných prací proveden průzkum trhu. Na základě výsledku provedeného průzkumu trhu budou výše uvedené vícepráce (tj. navýšení 6 MJ) zadány podle nabídnuté ceny výše uvedenému zhotoviteli. Nabídnutá cena tohoto zhotovitele je nižší než průměrná cenová nabídka od 3 obdobných zhotovitelů.

Celková nabídková cena zhotovitele za provedení víceprací v rozsahu 6 MJ je 9 000 Kč bez DPH, při jednotkové ceně 1 500,00 Kč bez DPH / 1 MJ.

Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohody na přidání dílčí části 3.4.3. – navýšení 6 MJ z důvodu dodatečného zjišťování – do Položkového výkazu činností.

Termín provedení víceprací a předání vyhotovených podkladů je stanoven do 15.4.2025.

Změna hodnoty závazku ze smlouvy (vícepráce) dle bodu C) dodatku č. 9 činí 9 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,18 %. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Ad.D.) Navýšení měrných jednotek u položek 3.5.2. a 3.6. smlouvy

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - zvýšení z původního smluvního rozsahu 1105 MJ na skutečný provedený rozsah 1107 MJ

3.6. Mapové dílo - zvýšení z původního smluvního rozsahu 1113 MJ na skutečný provedený rozsah 1115 MJ

| Fakturační celek 3.5.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 1 105 | 1 107 | 700 | 773 500 | 774 900 | +1 400 |
| Fakturační celek 3.6.: Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 1 113 | 1 115 | 400 | 445 200 | 446 000 | +800 |

Změna hodnoty závazku ze smlouvy (vícepráce) dle bodu D) dodatku č. 9 činí 2 200,00 Kč bez DPH, tj. 0,04 %. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele o změnu rozsahu plnění ke smlouvě o dílo byla doručena objednateli dne 29. 1. 2025 a doplněna dne 20. 2. 2025.

Úpravou obvodu KoPÚ (uvedeného v předchozích bodech tohoto dodatku) došlo ke zvýšení rozsahu měrných jednotek pro fakturační celky 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

Čl. III

Změna ceny díla

Celková cena díla, dle uzavřené smlouvy a předchozích dodatků č. 1 – 8,se v souladu s čl. II tohoto dodatku č. 9 mění navyšuje o 12 700,00 Kč bez DPH (tj. 15 367,00 Kč včetně DPH), z toho :

- 1 500,00 Kč bez DPH činí vyhrazená změna závazku (viz bod B) tohoto dodatku),

- 11 200,00 Kč bez DPH činí nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona (viz bod C) a D) tohoto dodatku).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 395 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 064 200,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 446 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4 906 100,00 Kč |
| DPH 21% | 1 030 281,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 936 381,00 Kč |

Čl. III

Závěřená ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.9, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 9 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov - Dodatek č. 9

| V Hradci Králové 03.04.2025 | V Plzni 02.04.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Pavel Vostracký jednatel reprezentanta sdružení GROMA PLAN s.r.o. |