Číslo smlouvy objednatele: 932-2020-525204

UID: spudms00000015451646

Číslo smlouvy zhotovitele: G2020-2-028

DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

o obstarání záležitosti příkazce ve věci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová

uzavřené dne 16. 9. 2020 podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Příkazce:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Fakturační adresa:                                 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín

Adresa:	4. května 287, 755 01 Vsetín

Tel.:	+420 725063623

E-mail:	r.nemejcova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Příkazník:

Jméno: 	Garnets Consulting a.s.

Sídlo:	Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

Zastoupený:	Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva

IČO: 	27349675

DIČ: 	CZ27349675 je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku:	Magistrát města Teplice, 26. 2. 2008

Bankovní spojení: 	UniCredit Bank CR and SK, a.s.

Číslo účtu: 	1002669669/2700

Telefon:	X X X X X X X X X X

E-mail:	X X X X X X X X X X

ID DS:	3bcd78d

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Úsí nad Labem oddíl B vložka 1895.

(dále jen „příkazník“)

Úvodní ustanovení

1.   Mezi účastníky byla dne 16. 9. 2020 uzavřena příkazní smlouva o dílo o obstarání záležitosti příkazce ve věci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“ ve znění pozdějších dodatků.

2.	Předmětem smlouvy bylo řádné zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích pro stavbu „Vodohodpodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“.

I.

- Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2020 s předpokladem standardního postupu zhotovení stavby.  Vodohospodářské opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová představuje soustavu cest a příkopů. Všechny stavební objekty stavby Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová byly zhotoveny, zkolaudovány a předány obci, vyjma stavebního objektu Polní cesty C8 s příkopem. Stavební práce na stavebním objektu Polní cesta C8 bylo nutno zastavit na základě předběžného opatření X X X X X X X X X X ze dne 5. 11. 2020 a následně na základě rozhodnutí č.j. ČIŽP/47/2021/1 ze dne 1. 2. 2021, kterým byly zakázány veškeré práce na p. č. 4375 v k. ú. Zašová z důvodu, že by mohlo dojít ke škodlivému snížení či změně krajinného rázu ve smyslu § 12 ZOPK. Ve věci bylo následně na základě požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny zpracováno Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny a dne 9. 5. 2023 byl vydán souhlas se záměrem rekonstrukce polní cesty C8 spolu s podélným příkopem na pozemku parc. č. 4375 v k.ú. Zašová. Ve zhotovení stavebního objektu polní cesty C8 v k.ú. Zašová bylo možné pokračovat dle projektové dokumentace stavby po zapracování podmínek uvedených v pravomocném rozhodnutí o udělení souhlasu do zásahu krajinného rázu a pravomocném novém rozhodnutí o povolení kácení dřevin. Splněním stanovených závazných podmínek však došlo k takovým změnám díla, které bylo nutno považovat za podstatné změny závazku a příkazce byl nucen ukončit stávající smluvní vztah se zhotovitelem stavby s tím, že dokončení realizace stavebního objektu Polní cesta C8 s příkopem včetně výsadby zeleně a její následné péče bude řešeno novým samostatným zadávacím řízením.

- V návaznosti na skutečnost, že byla ukončena smlouva o dílo na zhotovení stavby, je nutno následně také ukončit příkazní smlouvu obstarávající výkon koordinátora BOZP, neboť se tak stala bezpředmětnou.

- Smluvní vztah by byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo by tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této příkazní smlouvy.

4.	Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení příkazní smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2020. V důsledku toho byly provedeny činnosti koordinátora BOZP související se stavbou v omezeném rozsahu. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající ze smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončení smlouvy žádných nároků.

5.	Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 9.4.2025			V Teplicích dne: 9.4.2025

Za příkazce:                                                   	 Za příkazníka:

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Český republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | Garnets Consulting a.s. Ing. Martin Vondráček člen představenstva |