DODATEK Č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 698-2022-523206

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena Krausová, jednatel

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ dílčí části 6.3.2  h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha o 1 MJ, z původní 1 nově na 2, což při ceně 8.470,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 8.470,- Kč bez DPH. Celková hodnota dodatečných prací - víceprací podle dodatku č. 7 tak činí 8.470,- Kč bez DPH.

Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.3.2 h) i) je skutečnost, že oproti schválenému PSZ byly nově navržené prvky PSZ. V souladu s ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, bylo nezbytné v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků pozemky zpřístupnit návrhem nových doplňkových polních cest.

Cena díla se současně mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích částí 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

U dílčí částí 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha dojde ke snížení počtu MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 4.840,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 4.840,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.3.2 h) iii) dojde ke snížení počtu MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 1.815,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.815,- Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 7 tak činí 6.655,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 7 spočívající ve vícepracích v hodnotě 8.470,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 6.655,- Kč bez DPH činí 15.125,- Kč, což představuje 0,47 %  původní hodnoty závazku.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto:

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

  - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1.869.300,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1.391.500,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 310.970,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3.571.770,- Kč |
| DPH 21 % | 750.071,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4.321.841,70 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Znojmo	Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 4. 3. 2025	Datum: dle. el. podpisu 4. 3. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: vedoucí pobočky 	Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek