# DODATEK Č. 2

- ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)    AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

Zastoupená:		         Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:	xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: ccgn9ex

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6078268389/0800

DIČ: CZ28148916

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 12.7.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 11.7.2022 na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Květnov“ (dále jen „dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Zhotovitel požádal Objednatele dopisem ze dne 12.3.2025 (č.j. SPU 098455/2025) o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna měrných jednotek etap 6.3.2.i) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha (méněpráce), 6.3.2.ii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha (méněpráce) a 6.3.2.iii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha (méněpráce). Z důvodu nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic pozemků v předmětném k.ú. již pominul důvod pro započítávání měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků do smlouvy o dílo, resp. jejích dodatků.

3.   ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 348 900,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH | 387 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 270 900,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 006 800,- Kč |
| DPH 21 % | 421 428,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 428 228,- Kč |

Změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny:

u dílčího fakturačního celku 6.3.2.i) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 5 000,00 Kč na 0 Kč, cena za 1 MJ je 5 000,00 Kč bez DPH,

u dílčího fakturačního celku 6.3.2.ii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 2 000,00 Kč na 0 Kč, cena za 1 MJ je 2 000,00 Kč bez DPH a

u dílčího fakturačního celku 6.3.2.iii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 1 000,00 Kč na 0 Kč, cena za 1 MJ je 1 000,00 Kč bez DPH.

- Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky.

POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ SE MĚNÍ TAKTO

Jednotlivé změny dílčích fakturačních celků jsou tučně zvýrazněny v Položkovém výkazu činností.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB, s.r.o.

KPÚ pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava, dne 15.4.2025	Místo: České Budějovice, dne 7.4.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

___________________________________	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu	AGROPOZ CB, s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Ing. Miroslav Šimon

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 k dodatku č.2

Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je PÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.2 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod. MJ - Závazné měrné jednotky