- DODATEK Č. 5

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 725 406 016

E-mail:	j.daskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

společnosti

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

E-mail:  	xxxxxxxxxx

ID DS:	uejhqmm

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	3471417359/0800

IČO:	02951746

DIČ:	CZ02951746

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2024 a dodatkem č. 2 uzavřeného dne 29. 10. 2024, dodatkem č 3 uzavřeným dne
29. 1. 2025, dodatkem č 4 uzavřeným dne 27. 3. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku jsou samostatné méněpráce spočívající v ponížení množství pojiva pro chemickou sanaci. Množství pojiva bylo stanoveno na základě receptury od laboratoře Tato změna má dopad na položkový rozpočet a cenu díla.

Čl. III   Změna ceny díla

- v Čl. III bodě 4 Smlouvy se mění Celková cena za provedení díla

Bez DPH						1 224 040,14 Kč

DPH 21% činí		  			   257 048,43 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 481 088,57 Kč

- Změna ceny je promítnuta do položkového rozpočtu méněprací.

Čl. IV   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet méněprací

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel

V Jihlavě 23.4.2025					Ve Vlašimi 23.4.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

......................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č.1 k dodatku č. 5

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Kozlov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 15. 4. 2025 |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | Ing. Karel Barták |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavby rybníků s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51 711,82 |  |  |  |  |  |  | -62 571,30 |  |  |
|  | 1ARV |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11 982,25 |  |  |  |  |  |  | -14 498,52 |  |  |
|  | 1BRV |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39 729,57 |  |  |  |  |  |  | -48 072,78 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ARV - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Kozlov u Ledče nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 4. 2025 |
| Zadavatel: |  |  | Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: | Ing. Karel Barták |
| Zhotovitel: |  |  | Stavby rybníků s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -11 982,25 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -11 982,25 |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -11 982,25 |
| 49 | M | 58591002 | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna | t | -4,178 | 2 867,94 | -11 982,25 |
|  | VV |  | 278,5*0,015*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -4,178 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1BRV - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Kozlov u Ledče nad Sázavou |  |  | Datum: | 15. 4. 2025 |
| Zadavatel: |  |  | Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: | Ing. Karel Barták |
| Zhotovitel: |  |  | Stavby rybníků s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -39 729,57 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -39 729,57 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0,00 |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -39 729,57 |
| 39 | M | 58591002 | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna | t | -13,853 | 2 867,94 | -39 729,57 |
|  | VV |  | 923,5*0,015*-1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -13,853 |  |  |