DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Pobočka Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř

zastoupený:	Ing. Lucií Krejčovou, vedoucí Pobočky Příbram

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lucie Krejčová, vedoucí Pobočky Příbram

v technických záležitostech oprávněn jednat:	p. Martin Šrámek, Pobočka Příbram

Tel.:	+420 725 537 738

E-mail:	martin.sramek@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	AVE Kladno s.r.o.

Sídlo: 	Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno

zastoupený:					Bc. Jakubem Karlem a Ing. Radkem Krumlem, 						jednateli

tel./fax:	XXXXX

e-mail:                                                              XXXXX

ID DS:	gvamcxs

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

bankovní spojení:	UniCredit Bank

číslo účtu:	2107699842/2700

IČO:	25085221

DIČ:	CZ25085221 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48250.

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 řeší změnu technických parametrů výsadbového materiálu. Při realizaci polní cesty C 34 v k.ú. Drážkov a okolní výsadby ovocných stromů došlo k nutnosti změnit specifikaci výsadbového materiálu, konkrétně jde o změnu obvodu kmene vysazovaných stromů. Vzhledem k tomu, že ovocné stromy s obvodem kmene 16 – 18 cm jsou v současné době na trhu nedostupné, je nutné šířku kmene nahradit jinou nejvhodnější šířkou. Proto budou podél polní cesty vysázeny ovocné stromy s obvodem kmene 10 – 12 cm. Změna obvodu kmínku je z technického hlediska akceptovatelná a nemá zásadní negativní vliv na plnění účelu výsadby, protože obvod kmínku souvisí primárně s velikostí a vyspělostí sazenice. Při dodržení odpovídající péče nemá změna obvodu kmínku vliv ani na kvalitu ani trvanlivost výsadby.

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění

následovně:

Znění dle smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla bez DPH: 	            	8 644 741,49 Kč

DPH 21 % činí 					1 815 395,71 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH  		          10 460 137,20 Kč

Nové znění:

Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH 		  8 644 741,49 Kč

Méněpráce bez DPH:				                   86 000,00 Kč

Vícepráce bez DPH: 					       48 000,00 Kč

Nová cena za provedení díla bez DPH: 		  8 606 741,49 Kč

DPH 21 % činí 					  1 807 415,71 Kč

Nová cena za provedení díla vč. DPH  		10 414 157,20 Kč

Vzhledem k termínu ukončení dotačního programu zůstávají v platnosti termíny stanovené ve Smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha, kterou tvoří soupis prací.

| V Příbrami dle data el. podpisu 25.4.2025 | V Kladně dle data el. podpisu 25.4.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Lucie Krejčová vedoucí pobočky Příbram | Zhotovitel Bc. Jakub Karel, jednatel Ing. Radek Kruml, jednatel |

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Lucie Krejčová