# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a Ing. Ivou Vlčkovou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 725 918 365

E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz, iva.vlckova1@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

Vedoucí týmu: x x x x x x x x x x

Zástupce vedoucího týmu: x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlechov“, ve znění dodatku č. 1.

- Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo byly z důvodu inflace navýšeny jednotkové položkové ceny měrných jednotek částí díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok 2023. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činilo maximum procentní výše uvedené v ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo, a to 10 %.

- Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se opravují ceny za měrnou jednotku některých dílčích částí díla, které byly v Dodatku č. 1 uvedeny v nesprávné výši. Konkrétně se jedná o dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha, 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha, 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha a 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

- Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha

1 MJ × x x x x Kč = x x x x x x Kč (původně dle SoD x x x x x Kč / MJ)

6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha

1 MJ x x x x x Kč = x x x x x Kč (původně dle SoD x x x x x Kč / MJ)

6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha

1 MJ × x x x x x Kč = x x x x x Kč (původně dle SoD x x x x x Kč / MJ)

6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

1 MJ × x x x x x Kč = x x x x x Kč (původně dle SoD x x x x x Kč / MJ)

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

1 MJ × x x x x x Kč = x x x x x x Kč (původně dle SoD x x x x x Kč / MJ)

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

1 MJ × x x x x Kč = x x x x x Kč (původně dle SoD x x x x x Kč / MJ)

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | x x x x x x x x Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | x x x x x x x x Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | x x x x x x x x Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4 214 500,00 Kč |
| DPH 21 % | 885 045,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 099 545,00 Kč |

        - Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

- Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Ve Zlíně		V Plzni

Datum: 25. 4. 2025		Datum: 24. 4. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

_____________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček

ředitelka 	jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování obchodního tajemství uveřejněny ceny dílčích částí

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá Ing. Petra Dubcová.