# Dodatek č. 6

# ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1069-2023-523206

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00  Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Práče (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA smlouvy a na změně sjednaného termínu odevzdání dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 1 „Přípravné práce, dílčí části  6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 11 MJ  z původních 670 nově na 681, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 7.260,- Kč bez DPH, u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) o 11 MJ  z původních 670 nově na 681, což při ceně 2.200,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 24.200,- Kč bez DPH, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 11 MJ z původních 670 nově na 681, což při ceně 2.200,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 24.200,- Kč bez DPH, dílčí části 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ o 2 MJ  z původních 2 nově na 4, což při ceně 55.000,- Kč za MJ (ks) představuje vícepráce v hodnotě 110.000,- Kč bez DPH a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ o 11 MJ  z původních 670 nově na 681, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 7.260,- Kč bez DPH.

Cena díla se dále mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací spočívajících v rozšíření předmětu plnění o nové dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – víceparé – změna obvodu po D6 v ceně 4.000,- Kč bez DPH (množství jednotek 2 ks, jednotková cena 2.000,- Kč /ks), 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – víceparé – změna obvodu po D6 v ceně 30.000,- Kč bez DPH (množství jednotek 2 ks, jednotková cena 15.000,- Kč /ks) a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona v ceně 4.000,- Kč bez DPH (množství jednotek 2 ks, jednotková cena 2.000,- Kč /ks).

Cena díla se dále mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací podle ust. čl. 17.2 smlouvy spočívajících v rozšíření předmětu plnění o nové dílčí části 6.2.2 Zpracování podrobného měření polohopisu – změna obvodu po D6 v ceně 16.500,- Kč bez DPH (množství jednotek 11 (ha), jednotková cena 1.500,- Kč /ha), 6.2.4 Zpracování elaborátu na změnu obvodu – změna obvodu po D6 v ceně v ceně 25.300,- Kč bez DPH (množství jednotek 1 (ks), jednotková cena 25.300,- Kč/ks) a 6.2.7 Zpracování rozboru současného stavu – změna obvodu po D6 v ceně 9.900,- Kč bez DPH (množství jednotek 11 (ha), jednotková cena 900,- Kč /ha).

Celková hodnota víceprací, dodatečných prací a nových dodatečných prací dle čl. 17.2 smlouvy podle tohoto dodatku činí 262.620,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 6 spočívající v dodatečných pracích a vícepracích v hodnotě 262.620,- Kč bez DPH představuje  5,07 %  původní hodnoty závazku - ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto:

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

  - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1.672.360,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 3.781.150,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 449.460,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 5.902.970,- Kč |
| DPH 21 % | 1.239.623,70 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 7.142.593,70 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 1 „Přípravné práce“, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z dodatkem č. 5 sjednaného termínu 30. 4. 2025 a nově na 31. 5. 2025.

Termín dokončení nových dodatečných prací dle čl. 17.2 smlouvy je sjednám smluvními stranami na 31. 5. 2025.

Důvod pro výše uvedené změny termínu spočívá v rozšíření obvodu pozemkových úprav do sousedících k.ú Lechovice a Tasovice nad Dyjí a s tím související jednání ohledně ocenění dodatečných prací.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 ze 15. 9. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Místo: Znojmo		Místo: Brno

Datum: dle el. podpisu 29. 4. 2025 	Datum: dle el. podpisu 29. 4. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

RNDr. Dagmar Benešovská		RNDr. Josef Glos

vedoucí pobočky		jednatel

Příloha: Aktualizovaný výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek