DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

Hlavní polní cesta C37, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí pobočky Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňařík, odborný rada pobočky Uherské Hradiště

Tel. / E-mail:	+420 727 956 373	/ jiri.vavra1@spu.gov.cz

+420 725 409 154 / josef.konarik@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	SPH stavby s.r.o.

Sídlo: 	Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:	Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID DS:	cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:	27-3948420257/0100

IČO:	26230470

DIČ:	CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1.	Mezi účastníky byla dne 13. 9. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby s názvem Hlavní polní cesta C37, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání (dále jen „smlouva“).

2.	V průběhu realizace stavebních prací byl zhotovitelem zjištěn nesoulad části projektové dokumentace s rozpočtem stavby. Pro správné dokončení stavby je nezbytné zřízení nezpevněných krajnic podél polní cesty, které nebyly v rozpočtu uvedeny a tímto dodatkem se uvedené položky nezbytné pro dokončení díla do výkazu výměr přidávají. Pobočka Uherské Hradiště se změnou vyslovila souhlas.

3.	Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 13 190 699,35 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (po uplatnění koeficientu 0,69) ve výši 104 811,00 Kč bez DPH (plus 104 811,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,79 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

4.	S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2024.

I.

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo – položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek.

II.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						13 295 510,35 Kč

DPH 21 % činí						  2 792 057,17 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		16 087 567,52 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 9. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

| Zlín dne: 29. 4. 2025 | Bystřice nad Pernštejnem dne: 28. 4. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |  |
| Objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka |  | zhotovitel SPH stavby s.r.o. Ing. Radek Pospíšil jednatel |  |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.