Dodatek č. 6

- ke smlouvě o dílo č. 1104-2022-514204 ze dne 20.10.2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177.

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci části MJ dílčí části 6.2.8 Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků.

Na základě zjišťování hranic na obvodu KoPÚ byla přesně stanovena výměra pozemků řešených dle § 2 zákona a pozemků neřešených dle § 2 zákona. Z takto získaných údajů dojde u dílčí části 6.2.8. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ke snížení počtu MJ a to o 1 MJ.

Předmět Dodatku

Změna počtu MJ

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačním celku takto:

| Fakturační celek / dílčí část |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ dle dodatku č. 5 | Počet MJ dle Dodatku č. 6 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 574,75 | 426 | 425 | -574,75 |
| Změna celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | -574,75 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 574,75 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 100 157,75 |

- Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:

- Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 634 069,25 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 578 263,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 309 276,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 521 608,75 Kč |
| DPH 21 % | 739 537,84 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 261 146,59 Kč |

Dodatkem č. 6 dojde ke snížení ceny o 574,75 Kč bez DPH. V absolutní hodnotě se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 574,75 Kč bez DPH.

Předchozími dodatky č.3 a č.5 došlo ke změně závazku v absolutní hodnotě o 99 583,- Kč bez DPH (2,87 % původní hodnoty závazku), spolu s dodatkem č. 6 dochází ke změně závazku v absolutní hodnotě o 100 157,75 Kč bez DPH, což činí 2,886 % původní hodnoty závazku.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Čestice u Častolovic.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha

Datum: 9.5.2025		Datum: 7.5.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel