SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 1060-2018-514101 (obj.) ze dne 22. 10. 2018 („Smlouva“)

Smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | +420 602 448 126 ; +420 606 653 989 |
| E-mail : | kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost pro Adršpach |
| --- | --- |
| Vedoucí společník (reprezentant společnosti) : | HRDLIČKA spol.s r.o. |
| Sídlo: | nám. Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Druhý společník: | Ing. Josef Honz |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lnáře |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Honzem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Honz |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 48223981 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. „Přípravné práce“ z důvodu nerealizované změny katastrální hranice v KoPÚ Dolní Adršpach, se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

- Pro KoPÚ Dolní Adršpach:

- 3.4.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ – snižuje se počet MJ ze 3 na 0 (100 bm), méněpráce činí 30 000 Kč bez DPH

- Pro KoPÚ Horní Adršpach se položkový výkaz činností nemění.

- Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy (méněpráce) upravená tímto Dodatkem č. 9 činí 30 000,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Celková cena díla ve zněních předchozích dodatků se tímto Dodatkem č. 9 snižuje o 30 000,00 Kč bez DPH (36 300,00 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

Cena díla KoPÚ Horní Adršpach (ve znění Dodatku č.8) se nemění:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 132 800,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 939 400,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 174 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 247 000,- Kč |
| DPH 21% | 471 870,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 718 870,- Kč |

Nová cena díla KoPÚ Dolní Adršpach (ve znění Dodatku č.9):

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 625 900,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 119 400,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 228 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 973 300,- Kč |
| DPH 21% | 624 393,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 597 693,- Kč |

- Nová celková cena díla (KoPÚ Horní Adršpach a KoPÚ Dolní Adršpach):

| Celková cena díla bez DPH | 5 220 300,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 1 096 263,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 316 563,- Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |

| V Hradci Králové dne 12.05.2025 | V Praze dne 12.05.2025 |
| --- | --- |

| „elektronicky podepsáno“ |  |
| --- | --- |
| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Jaromír Prošek Prokurista společnosti Hrdlička spol.s r .o. Reprezentant Společnosti pro Adršpach |

Příloha:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Adršpach

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpach