- DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Adresa Pobočky Olomouc: 			Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Tel.:						+420 724 736 356

E-mail:	olomouc.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                   KARETA s.r.o.

Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupený:                                                	Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Tel.:                                                         	xxxxx

E-mail:                                                          xxxxx

ID DS:	83y5crc

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, ředitel oblasti Olomouc

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx , výrobní ředitel

xxxxx, stavbyvedoucí

xxxxx, projektový manažer

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	KB a.s. Bruntál

Číslo účtu:	19-776490297/0100

IČO:	62360213

DIČ:	CZ 62360213 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 8072

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1“.

Hodnota méněprací činí 82 617,31 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 82 617,31 Kč bez DPH, tj. 0,76 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 3 dochází ke snížení ceny díla o 82 617,31 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr).

Provedení změn bylo odsouhlaseno AD a TDS a následně byla tato nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy schválena objednatelem.  Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

V průběhu stavebních prací došlo na stavebním objetu SO 101 Polní cesta C3/1 k těmto změnám: méněpráce - chráničky stávajícího vedení, vedlejší rozpočtové náklady.

Oproti původnímu předpokladu uložení kříženého stávajícího podzemního vedení 
do chrániček včetně uložení rezervních chrániček bylo zjištěno, že jsou některá tato vedení 
již v chráničkách uložena.

Vedlejší rozpočtové náklady, konkrétně počty statických zatěžovacích zkoušek, odvrtů 
a kontrol v laboratoři, rozborů zeminy a odběrů vzorků pro určení druhu a hloubky stabilizace podloží byly upřesněny dle Kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele.

Čl. II  Cena díla

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH (ve znění dodatku č. 2)              10 971 941,56 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 3 					         - 82 617,31 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 3:

bez DPH činí                                                                             10 889 324,25 Kč

DPH 21 % činí		                                                      2 286 758,09 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           13 176 082,34 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1281-2024-521101, uzavřená dne 14.11.2024, ve znění dodatku č.1 a č. 2, nemění.

- Soupis méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 16.05.2025 | V Bruntále dne 15.05.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………………….. |  |  |
| objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj |  | zhotovitel Ing. Marek Němec, jednatel společnosti |  |