# Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. objednatele 1074-2022-544101, číslo zhotovitele PU-2022-005 ze dne 18.10.2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, Ing. Karel Doležal, Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 601584036

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmětem dodatku č. 5 jsou vícepráce, méněpráce a změna termínu.

Termín plnění díla

Předmětem dodatku č. 5 dochází k úpravě termínu plnění dílčího fakturačního celku 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Úprava termínu plnění souvisí se změnou obvodu pozemkových úprav a nutností šetření hranic obvodu pozemkových úprav v místě, kde dochází k této změně.

Vícepráce a méněpráce

Rozsah víceprací souvisí se zmenšením obvodu pozemkových úprav a nutností dodatečného šetření části hranic, protože se nepodařilo získat souhlasy některých vlastníků dle § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. s řešením jejich pozemků dle § 2 zákona v zastavitelném území. Lokalita přiléhá k vnitřnímu obvodu, a proto bylo dohodnuto vyjmutí dotčených pozemků změnou obvodu pozemkových úprav.

Méněpráce vyplývají ze skutečného plnění díla a ze zmenšení obvodu pozemkových úprav uvedeném v bodě 2.1.

- Uvedené změny jsou vyčísleny v příloze tohoto dodatku – položkový výkaz činností.

Cena díla

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III, bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

Cena díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2022 činila 3 775 800,00 Kč bez DPH.

Cena díla dle dodatku č. 5

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 660 649,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „navrhované práce“ celkem bez DPH | 1 815 726,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 491 260,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 967 635,00 Kč |
| DPH 21 % | 833 203,35 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 800 838,35 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

V Pardubicích 20.5.2025		V Pardubicích 14.5.2025

Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel společnosti

pro Pardubický kraj