- Dodatek č.1

- ke

- SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK,

Pobočka Děčín

Tel.:	+420 721 451 254

E-mail:	andrea.beranova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                  TIRAST s.r.o.

Sídlo:                                                     náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00

Praha 3 Vinohrady

zastoupený:                                                     Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

tel./fax:                                                             XXXXXXXXXX

e-mail:                                                              XXXXXXXXXX

ID DS:                                                              5s8wjh

v technických zál. oprávněn jednat:                     XXXXXXXXXX

tel./fax                                                                   XXXXXXXXXX

e-mail:                                                                   XXXXXXXXXX

bankovní spojení:                                                 CS

číslo účtu:                                                             5663215339/0800

IČO:                                                                      02072530

DIČ:                                                                      CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městské soudu v Praze, oddíl C

vložka 215229.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic

Místo stavby: k.ú. Loučky u Verneřic a v k.ú. Verneřice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku v podobě čistých méněprací.

- Důvodem změny je nepotřebnost vyhotovení geometrických plánů u stavebních objektů VC7-R, VPC5-R, VC1A-R a VC1B pro kolaudační ani předávací řízení.

- Zároveň se tímto dodatkem mění identifikační údaje objednatele v osobě zastupující objednatele a osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z důvodu personální změny na straně objednatele a formát emailové adresy objednatele.

Čl. II Rozsah změny

1.	Rozsah změny ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                                     - 2 000,00 Kč

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                         27 155 866,00 Kč

Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:                                27 153 866,00 Kč

2.	Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                                       27 153 866,00 Kč

DPH 21 % činí                                                                                       5 702 311,86 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                     32 856 177,86 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 292-2024-508207 na zhotovení stavby Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 1 přílohu se 6 stranami.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Teplicích dne 19.05.2025 | V Praze dne 16.05.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |  |
| Objednatel Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | zhotovitel Ing. Jan Jakubův jednatel společnosti TIRAST s.r.o. |  |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  | 11-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  | Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 12. 1. 2024 |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |
| DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  |
|  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 420,00 |  |  |  |  |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 12. 1. 2024 |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 420,00 |  |  |
|  | SO1 |  |  |  |  |  | Páteřní polní cesty s výsadbou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 420,00 |  |  |
|  |  | SO 101 |  |  |  |  |  | Rekonstrukce vedlejší cesty VPC5-R v k.ú. Verneřice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |
|  |  |  | SO 000 |  |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |
|  |  | SO 102 |  |  |  |  |  | Rekonstrukce vedlejší cesty VC1A-R v k.ú. Loučky u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |
|  |  |  | SO 000 |  |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |
|  |  | SO 103 |  |  |  |  |  | Výstavba vedlejší cesty VC1B v k.ú. Loučky u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |
|  |  |  | SO 000 |  |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |
|  |  | SO 104 |  |  |  |  |  | Rekonstrukce vedlejší cesty VC7-R v k.ú. Loučky u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |
|  |  |  | SO 000 |  |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO1 - Páteřní polní cesty s výsadbou |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 101 - Rekonstrukce vedlejší cesty VPC5-R v k.ú. Verneřice |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 12. 1. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 500,00 |
| 9 | K | 00000113 | Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO1 - Páteřní polní cesty s výsadbou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 102 - Rekonstrukce vedlejší cesty VC1A-R v k.ú. Loučky u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: |  | 12. 1. 2024 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
| 9 | K | 00000113 | Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN | kpl | 1,000 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO1 - Páteřní polní cesty s výsadbou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 103 - Výstavba vedlejší cesty VC1B v k.ú. Loučky u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: |  | 12. 1. 2024 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
| 9 | K | 00000113 | Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN | kpl | 1,000 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopravní a VHO opatření na Verneřicku_MP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO1 - Páteřní polní cesty s výsadbou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 104 - Rekonstrukce vedlejší cesty VC7-R v k.ú. Loučky u Verneřic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: |  | 12. 1. 2024 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
| 9 | K | 00000113 | Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN | kpl | 1,000 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |