# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 52-2024-520204  uzavřené dne 29. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

### Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Zuzanou Jičínskou, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 702 167 652

E-mail: 	zuzana.jicinska@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Ing. Michal Pochop

Zhotovitel na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 9. 2024

Účastníci Smlouvy o společnosti:

1. AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r. o.  (vedoucí Společník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

2. Ing. Michal Pochop (Společník)

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxx  Kuřim, IČO: 65784031

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem    V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx                                                         Vedoucí týmu:					xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:    			Ing. Jaroslav Jakoubek

Kontaktní údaje:     										   tel.:					           xxxxx  			    	                              E-mail:                                                        xxxxx          	                                                     ID datové schránky:    			       gv6y8j4

Bankovní spojení:                                    MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu:                                                  341302664/0600         			          IČ/DIČ:                         			       64255611 / CZ64255611

(„Zhotovitel“)

# 2. Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 29. 10. 2024, na provedení díla s názvem „Jednoduché  pozemkové úpravy Domamil" (dále jen „Dodatek“).

# 3. Předmět a ÚČEL Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle  skutečně zpracovaných a prokázaných  měrných jednotek u dílčí části:

6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole z plánovaných 2 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce ve výši 16 000,-- Kč bez DPH (1MJ po 8 000,-- )

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona z plánovaných 1 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 25 000 bez DPH (1 MJ po 25 000,-- Kč).

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 1 100,-- Kč bez DPH (2 MJ po 550,-- Kč).

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 1 800,-- Kč bez DPH (1 MJ po 900,-- Kč).

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 2 000,-- Kč bez DPH (1 MJ po 1 000,-- Kč).

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 2 000,-- Kč bez DPH (1 MJ po 1 000,-- Kč).

Celková hodnota víceprací činí 6 900,-- Kč bez DPH, celková hodnota méněprací činí 41 000,-- Kč bez DPH.

# 4.   Čl. 3. CENA díla,  odst.  3.1.  se mění takto

## Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 535 220,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 448 900,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 118 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 102 120,00 Kč |
| DPH 21 % | 231 445,20 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 333 565,20 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu („Cena Díla“)

# 5.  Závěrečná ustanovení

  - 5.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - 5.2.  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - 5.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - 5.4.   Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.

KPÚ pro Kraj Vysočina	vedoucí Společník Sdružení Agroprojekce

Litomyšl spol. s r. o. a Michal Pochop

Místo: Jihlava 16. 5. 2025	Místo: Vysoké Mýto, 16. 5. 2025

________________________________                   _________________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                             Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                                jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu                                    Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.

Za správnost:

________________________

JUDr. Erika Šťávová

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč