DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. smlouvy objednatele 1110-2024-541100 (č. smlouvy objednatele 856/TB/CC/2024/025/CCJS)

(dále jen „smlouva“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Skalický

Tel.:	+420 602 411 176

E-mail:	p.skalicky@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno/Název:	STRABAG SIS a.s.

Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
technickým vedoucím oblasti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím PJ

v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024

tel.:		+420 xxxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxx@xxxxxxxxxxx

ID DS:		5k5equ5

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, technický vedoucí PJ

tel.:		+420 xxxxxxxxxxx

e-mail: 		xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:		801200379/0800

IČO:		45359041

DIČ:		CZ45359041 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 24650.  (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku

  - Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu snížení počtu požadovaných stavebních prací.

Změna č.1 – redukce odvodňovacích ocelových svodnic

Důvodem redukce počtu odvodňovacích ocelových svodnic je vhodná konfigurace přilehlého terénu a možnost odvodnění komunikací C6, C11 a C17 příčným sklonem do terénu.

- u polní cesty C6 dojde k redukci 4 ks dvojitých svodnic (celkem 8 ks svodnic) na 4 ks jednoduchých svodnic, umístění a délka svodnic zůstane stejná

- u polní cesty C11 dojde k redukci dvojitých svodnic na jednoduché svodnice a dojde ke snížení počtu svodnic z původních 15 ks dvojitých svodnic (celkem 30 ks svodnic) na 4 ks jednoduchých svodnic

- u polní cesty C17 dojde k redukci dvojitých svodnic na jednoduché svodnice a dojde ke snížení počtu svodnic z původních 4 ks dvojitých svodnic (celkem 8 ks svodnic) na 2 ks jednoduchých svodnic

Změna č.2 – upuštění od úpravy aktivní zóny zemní pláně cesty C1

Vzhledem k vyhovujícím výsledkům statické zkoušky na zemní pláni polní cesty C1 bylo vynecháno provedení zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy.

Změna č.3 – upuštění od přeložky sloupu CETIN

U polní cesty C11 bylo na základě jednání se zástupci společnosti CETIN rozhodnuto o zachování stávající polohy sloupu NN a nedojde tedy k uvažované přeložce sloupu.

  - Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo č. 1110-2024-541100 se v návaznosti na výše uvedené mění takto:

U níže uvedených položek dochází ke snížení počtu měrných jednotek a celkovému snížení ceny díla o 472 123,69 Kč bez DPH (571 269,66 Kč vč. DPH).

Polní cesta C6

| PČ | Kód |  | Název položky (popis) |  | MJ |  | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 38 |  | # 597361121 |  | # Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu |  | # m | # 36 | # 18 | # 2 307,54 | # - 41 535,72 |  |

Polní cesta C11

| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # 597361121 | # Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | # m | # 150 | # 20 | # 2 307,54 | # - 299 980,20 |

Lesní polní cesta C17

| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 597361121 | # Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | # m | # 38 | # 10 | # 2 307,54 | # -64 611,12 |

Polní cesta C1

| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 561061121 | # Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1000 do 5000 m², tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm | # m² | # 2 112,300 | # 0 | # 1,00 | # - 2 112,30 |
| # 19 | # 58591001 | # Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30 % vápna | # t | # 74,691 | # 0 | # 1,00 | # -74,69 |

Polní cesta C11 - VON

| PČ | Kód | Název položky (popis) | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | J.cena (Kč) | Hodnota změny (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 031002007 | # Přeložení sloupu NN spol. CETIN | # m | # 1 | # 0 | # 63 809,66 | # - 63 809,66 |

  - Na základě nabídky dodavatele ze dne 19.09.2024 byla smluvně sjednána celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						12 563 477,43 Kč

DPH 21 % činí						  2 638 330,26 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		15 201 807,69 Kč

Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) Smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

bez DPH činí						12 091 353,74 Kč

DPH 21% činí						  2 539 184, 29 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		14 630 538,03 Kč

2. Zvláštní ujednání

  - Snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svým rozsahem nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Cena za uvedené méněpráce činí 472 123,69 Kč bez DPH (571 269,66 Kč vč. DPH), což znamená 3,76 % původní hodnoty závazku.

  - O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000078).

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.4.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel					      Zhotovitel

| V Liberci dne 20.5.2025 | V Liberci dne 19.5.2025 |
| --- | --- |
| podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem | podepsáno elektronicky |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | xxxxxxxxxxxxxx technický vedoucí oblasti v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024 |
|  | podepsáno elektronicky …………………………………… |
|  | xxxxxxxxxxxxxx technický vedoucí oblasti v zastoupení dle plné moci ze dne 14.4.2024 |