STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

4. května 287, 755 01 Vsetín

Martin Bartošek

x x x x x x x x x x

664 82 Říčany

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	SPU 148760/2025/Dr.

UID: 		spudms00000015481992

Spisová značka:	2RP12754/2016-525204/3

Vyřizuje.: 	Petra Drábková

Tel.:		725063623

ID DS:		z49per3

E-mail:		petra.drabkova@spu.gov.cz

Datum:		5. 5. 2025

Objednávka znaleckého posudku (č. obj. 581-2025-525204) - KoPÚ v k.ú. Lhota u Vsetína

V souladu se směrnicí Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ) č. 07/2016 v platném znění objednáváme u Vás vypracování znaleckého posudku, který určí finanční hodnotu dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dle smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v k.ú. Lhota u Vsetína, uzavřené mezi ČR, SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj a zhotovitelem firmou Georeal spol. s.r.o. (dále jen smlouva).

Zpracování předmětné dílčí části předcházelo zpracování jednotlivých dílčích částí dle smlouvy. Konkrétně byly v rámci KoPÚ Lhota u Vsetína doposud provedeny a zaplaceny následující dílčí části díla:

- Revize a doplnění stávajícího bodového pole

- Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

- ZPH lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ

- Zjišťování hranic neřešených pozemků

- Rozbor současného stavu

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Vypracování plánu společných zařízení

- Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových a vodohospodářských staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Následovalo zpracování dílčí části dle smlouvy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona.  V rámci této etapy zpracování byly zpracovatelem provedeny následující úkony:

- v 5/2021 zaslal zpracovatel vlastníkům písemně (poštou obyčejně) první variantu návrhu

- následovalo osobní projednání návrhu (první varianty) s vlastníky (poštou obyčejně), a to ve dnech 29.-30.6 a 1.7.2021

- na základě tohoto projednání obdržel zpracovatel pouze souhlasy u 8% výměry řešeného území; drtivou většinu tak tvořili vlastníci, kteří s návrhem nesouhlasili

- dne 2.9.2021 byl uskutečněn kontrolní den, na kterém zpracovatel vyjádřil svůj názor, že vzhledem k počtu nesouhlasů a negativnímu postoji vlastníků k řízení o KoPÚ, nebude pravděpodobně schopen dosáhnout souhlasu 60% výměry řešeného území

- dne 12.10.2021 konáno jednání na Krajském pozemkovém úřadě pro Zlínský kraj za účasti SPÚ, zpracovatele a dalších zástupců vlastníků včetně x x x x x x x x x x x, na kterém přítomni vlastníci vyjádřili svůj nesouhlas s probíhajícím řízení o KoPÚ a vyslovili požadavek na zastavení řízení

- žádné další úpravy návrhu již zpracovatel neprováděl

Dílčí část dle smlouvy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona byl pobočce odevzdán dne 14.10.2022. Tento návrh nesplňuje zákonem uložená kritéria pro jeho vystavení:

- Celková výměra obvodu:       945,68 ha       z toho

- Souhlas s návrhem:                69,78 ha         7,38%

- Nesouhlas s návrhem:          636,55 ha       67,31%

Nesouhlas 636,55 ha je tvořen z následujících položek:

- Fyzicky udělený nesouhlas:                                                  485,51 ha

- Neudělený souhlas s překročenými kritérii dle zákona:       151,04 ha

Dále je potřeba zmínit následující skutečnosti:

- 83 vlastníků (45% výměry nesouhlasu) udělilo plnou moc k zastupování v řízení x x x x x x x x x x x, který u všech těchto vlastníků vyjádřil nesouhlas se zpracovaným návrhem a jakýmkoliv dalším návrhem

- 13 vlastníků (2% výměry nesouhlasu) udělilo plnou moc k zastupování v řízení x x x x x x x x x x x, která u všech těchto vlastníků vyjádřila nesouhlas se zpracovaným návrhem a jakýmkoliv dalším návrhem

Podle § 9 odst. 20 zákona „Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu jeho zpracovávání projednávat nové uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Svůj souhlas, případně nesouhlas, vlastníci potvrdí podpisem na soupisu nových pozemků.“

Projednávat v tomto smyslu znamená projednávat vícekrát a také uzpůsobit či měnit návrh nového uspořádání s ohledem na požadavky vlastníků, k čemuž v tomto případě nedošlo. Byla vypracována pouze jedna prvotní varianta návrhu a na této práce začaly, ale současně i skončily.

Z těchto výše popsaných důvodů žádáme o vypracování znaleckého posudku, který určí finanční hodnotu „rozpracované a odevzdané“ dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona, která bude zhotoviteli návrhu uhrazena. Jen pro doplnění uvádíme, že správní řízení bylo zastaveno.

Termín dodání: upřednostňujeme co nejdřívější termín dodání, nejdéle však 2 měsíce od akceptace objednávky.

Cena díla: 65 000 Kč bez DPH

Dílo se považuje za splněné řádným provedením bez vad a nedodělků a sepsáním předávacího protokolu podepsaným oběma stranami. Návrh předávacího protokolu připraví a objednateli předloží zhotovitel. Dílo bude předáno v tištěné podobě v počtu 3 ks a také v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem, pokud jím zpracovatel disponuje. Po předání zpracovaného díla je možné provést fakturaci až na základě potvrzeného akceptačního protokolu objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.

Adresa pro doručení faktury:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín.

Fakturační adres objednatele:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji dodavateli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

Odpovědnost za vady díla a odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni akceptace této objednávky, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s touto objednávkou. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím.

Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné produkce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. V případě porušení jakékoliv části této objednávky náleží objednateli náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této objednávky bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) SPÚ, které jsou nezbytné k plnění díla, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Ing. Renata Němejcová

vedoucí Pobočky Vsetín

Státní pozemkový úřad

Objednávku akceptujeme:	dne: 6. 5. 2025

Podpis (elektronický pokud je k dispozici) a příp. razítko odpovědné

jednající osoby