DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1318-2024-571101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

V technických záležitostech

oprávněn jednat:	Bc. Jan Haluška, referent pobočky Bruntál

Adresa:	KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ID DS:	z49per3

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Pavel HARNOL

Sídlo:	Bezručova 2a, 794 01 Krnov

Zastoupený:	Pavel Harnol

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Pavel Harnol

V technických záležitostech

oprávněn jednat:	Pavel Harnol

Bankovní spojení:	KB Krnov

Číslo účtu:

IČ/DIČ:	12668079 / CZ

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Krnov OŽU čj.2977-1/00/R/MY, ev.č. 380100-7249-03 (dále jen jako „zhotovitel“)

- Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínu předání a převzetí díla uvedeného 
v Čl. 4 Termín plnění, bod 4.1. smlouvy o dílo č. 1318-2024-571101. Z důvodu řešení nepodstatných změn hodnoty závazku (NZHZ) ke smlouvě o dílo č. 1318-2024-571101 ze dne 21.11.2024 na Výměnu kotlů na tuhá paliva v bytových domech SPÚ včetně rekonstrukce komínů – okres Bruntál, které je nutné administrativně zpracovat na straně objednatele, prodlužuje se termín předání a převzetí díla do 31.7.2025.

  - Nové znění Čl. 4 Termín plnění, bod 4.1. je následující:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

T = den nabytí účinnosti smlouvy (22.11.2024)

- Termín předání a převzetí staveniště: T + 10 dnů

- Termín předání a převzetí díla: do 31.7.2025 (úplné odstranění vad a nedodělků)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

  - Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě ve dvou vyhotoveních, přičemž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Za objednatele 20. 5. 2025					Za zhotovitele 20. 5. 2025

V Ostravě			V Krnově

……………………………………			……………………………………

Mgr. Dana Lišková			Pavel HARNOL

ředitelka

Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

v z. Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitelky