DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. 471-2024-514205

(dále jen „smlouva“)

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený:		Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov

Tel.:	+420 727 966 726

E-mail:	Trutnov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						2059572379/0800

IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 471-2024-514205.

Název díla: Projektové dokumentace pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov – 2024, Ćást 1: Vodní nádrž VN1 v k.ú. Čermná v Krkonoších

Předmět a účel dodatku č. 1

ředmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je posun termínu předání a převzetí projektové dokumentace, a to z objektivních důvodů na straně zadavatele. Došlo k prodloužení doby zpracování odborného posudku, který zajišťuje Státní pozemkový úřad u externí firmy. Projektová dokumentace byla zhotovitelem předložena k posouzení v termínu dle smlouvy o dílo.

Zhotovitel podal žádost o změnu smluvního termínu dokončení projektové dokumentace.

Změna termínů plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění Čl. III Doba plnění, bod 3.1.1 Smlouvy o dílo.

- Původní termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo bod 3.1.1

- Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- Projektová dokumentace   10.06.2025

- Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

- Nové termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo

- Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- Projektová dokumentace do 30 dnů po obdržení posudku projektové dokumentace

- Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Trutnově dne 06.06.2025 	V Brně dne  05.06.2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………..	………………………………..

Ing. Josef Kutina                                                         Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí pobočky Trutnov				              jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad					Vodohospodářský atelier, s.r.o.