# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 148-2024-505101

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek

Kontaktní údaje:

Adresa:		Nádražní 1988, 397 01 Písek

Tel.:		+ 420 725 919 787

E-mail:		pisek.pk@spucr.cz

ID datové schránky:				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Vrážkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jolanou Polanovou

Vedoucí týmu: 		Ing. Jolana Polanová

Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:  		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				ccgn9ex

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:		6078268389/0800

DIČ:		CZ28148916

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.03.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smetanova Lhota - vyhotovení DKM“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna termínu předání k akceptačnímu řízení Hlavního celku 3 „Mapové dílo“.

- Státní pozemkový úřad – Pobočka Písek, vydala dne 10.01.2025 rozhodnutí, kterým schválila návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Smetanova Lhota. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.03.2025. Dne 11.04.2025 obdržela Pobočka Písek odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání posoudil Státní pozemkový úřad, Odbor pozemkových úprav a dne 23.05.2025 vydal Rozhodnutí č.j. SPU 156987/2025, kde se uvádí, že odvolání se zamítá jako opožděné. Dále je uvedeno, že nebylo shledáno porušení zákona ani jiných právních předpisů v průběhu správního řízení KoPÚ ve vztahu k odvolateli. Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat, je však možné podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí odvolání. Smluvní strany se, z důvodu právní jistoty dalšího jednání, dohodly na pokračování prací po uplynutí lhůty pro podání správní žaloby a na změně termínu předání Hlavního celku 3 „Mapové dílo“.

- Na základě výše uvedeného se mění termín předání k akceptačnímu řízení u položky 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ takto:

- Původní termín:	30.06.2025

- Nový termín:	30.09.2025

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smetanova Lhota – vyhotovení DKM – Dodatek č. 1.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice

Datum: 09.06.2025	Datum: 09.06.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smetanova Lhota - vyhotovení DKM - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1261 | 670,00 | 844 870,00 | 30.09.2025 |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 844 870,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 844 870,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 844 870,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 177 422,70 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 022 292,70 |  |