Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1066-2023-514204

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOŠRAFO, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Důvody uzavření Dodatku

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna termínu předání k akceptačnímu řízení etapy

- 6.2.4. Šetření hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná       stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Na základě zápisu z kontrolního dne 4.6. 2025 (SPÚ 237881/2025) vyvstala potřeba rozšíření vnějšího obvodu pozemkové úpravy o pozemek p. č. 10/2, zapsaný na LV 502 v kat. území Zádolí Trnova.  Uvedený pozemek zpřístupňuje pozemky v KoPÚ a bude součástí PSZ. Dřívější zahrnutí uvedeného pozemku do obvodu pozemkové úpravy nebylo možné z důvodu zápisu duplicitního vlastnictví k pozemku p. č. 10/2. Na základě souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva duplicitně zapsaného vlastníka, které katastrální úřad zapsal dne 1.4.2025, byl zrušený zápis duplicity. Z důvodu provedení dodatečného šetření hranic na rozšíření obvodu pozemkové úpravy a zpracování dokumentace a kontrole geometrického plánu je nutné prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u etapy 6.2.4. Šetření hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. nově do 15.9. 2025.

- Zároveň dochází ke změně zástupce objednatele ve věcech technických, nově se zástupcem pro věci technické za objednatele stává Dagmar Nosková.

- Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 6.

Předmět Dodatku

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Termín předání k akceptačnímu řízení dle Dodatku č. 2 | Termín předání k akceptačnímu řízení dle Dodatku č. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30.6.2025 | 15.9. 2025 |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOŠRAFO, s.r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové

Datum: 13.6.2025		Datum: 12.6.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel