DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zastoupená:		Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ

Adresa:                                           KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ID DS:			z49per3

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz / koresp. adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

Zastoupený:                                                  	Ing. František Kroček, předseda představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Ing. František Kroček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:                                                           	107069710/0300

IČ/DIČ:                                                               	64610225 / CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1202

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Výchozí podklady a údaje

  - Podkladem k uzavření dodatku č. 2 je:

- Smlouva o dílo č. objednatele 1016-2024-571101 a č. zhotovitele 2591 ze dne 4.11.2025 s názvem „Kotelna administrativní budovy SPÚ 
Libušina 8, Ostrava“.

- Dodatek č. 1 uzavřený dne 7.5.2025 č. objednatele 1016-2024-571101/1 a č. zhotovitele 2591.

- Předmět dodatku č. 2

  - Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Kotelna administrativní budovy SPÚ Libušina 8, Ostrava“ je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek.

Popis jednotlivých změn, které jsou položkově řešeny v rámci Změnového rozpočtu č. 1 Rekonstrukce kotelny, který je přílohou tohoto dodatku č. 2:

Změna č. 1 – Kotelna

Předmětem této změny jsou méněpráce související s neinstalací otopných těles v půdním prostoru a s tím související rozvody. Důvodem je nevyužití těchto prostor ke kancelářským účelům. V rámci víceprací jsou řešeny izolace potrubí 
a řešení kanalizace v kotelně.

méněpráce 		- 171 934,60

vícepráce 		+  24 051,33

celkem změna č. 1 	- 147 883,27

  - Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

Původní hodnota závazku ze SOD 	  3 578 284,77 Kč bez DPH

méněpráce celkem                   	-    171 934,60 Kč bez DPH

(tj. -5 % hodnoty sml. závazku)

vícepráce celkem 			+     24 051,33 Kč bez DPH

(tj. +1 % hodnoty sml. závazku)

Nová hodnota závazku dle dodatku č. 3 činí

3 430 401,50 Kč bez DPH

(tj. -4 % celkové snížení závazku, které činí – 147 883,27 Kč bez DPH)

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy hodnota veškerých změn činí 6 % původní hodnoty závazku.

  - Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě změnového rozpočtu a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy či dohodou smluvních stran.

  - Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:

bez DPH činí                                                                    3 430 401,50 Kč

DPH 21 % činí                                                                     720 384,32 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  4 150 785,82 Kč

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

  - Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

  - Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

| V Ostravě 13.6.2025 | V Ostravě 11.6.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele „el. podepsáno“ | Za zhotovitele |  |
| ………………………………. | ………………………………. |

Mgr. Dana Lišková			        Ing. František Kroček

ředitelka KPÚ pro MSK			        předseda představenstva

OSTRAVSKÉ STAVBY a. s.

v. z Ing. Kateřina Neumanová

zástupkyně ředitelky