DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tučapy u Holešova

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, PhD.

vedoucí Pobočky Kroměříž

Mgr. Aneta Kozáková

Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Tel.:	+420 725 970 656, +420 602 640 790

E-mail:		radka.zabojnikova@spu.gov.cz aneta.kozakova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x

Tel.:	x x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x x

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	405 27 514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 9. 6. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tučapy u Holešova (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

- V průběhu zpracování KoPÚ požádal zhotovitel o změnu termínů předání dílčí části díla 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Změna termínu plnění je odůvodněna neočekávaným snížením personální kapacity na straně zhotovitele. Po odchodu dvou klíčových projektantů pozemkových úprav se zhotovitel potýká s významným výpadkem odborné kapacity, kterou nelze okamžitě nahradit. Společnost situaci aktivně řeší, ale pro zajištění plynulého převzetí a dokončení zakázky novým projektantem je nutná úprava termínu plnění uvedené části díla. Tyto skutečnosti nebylo možné při uzavírání smlouvy předvídat. Pobočka Kroměříž ke změně termínů vyslovila souhlas.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Termín předání: 15. 9. 2025	(původně 15. 6. 2025)

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

| Zlín, dne: 9. 6. 2025 Za objednatele: | Plzeň, dne: 9. 6. 2025 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | „elektronicky podepsáno“ GEOREAL spol. s r.o. Martin Vondráček jednatel společnosti |

- Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.