DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

č. obj. 348-2024-544203, č. zhot. 1102/2024

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová

Tel.:	+420 602 311 545

E-mail:	ustino.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                             	APC SILNICE s.r.o.

Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek

Bankovní spojení:	Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:	7243290227/0100

IČ/DIČ:	60705981 / CZ60705981

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo je prodloužení termínu plnění díla uvedeného v čl. III bodě 3.1.1 písm b) stavební povolení.

  - Původní termín předání stavebního povolení dle dodatku č. 1 - 30.06.2025

- Nový termín předání stavebního povolení dle dodatku č. 2 – 31.10.2025

Odůvodnění dodatku

  - Důvodem posunu termínu plnění díla je dosud nevydané stavební povolení, o které je požádáno. Prodlení není na staně zhotvovitele. Nový termín je stanoven po konzultaci objednatele s příslušným stavebním úřadem.

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Ústí nad Orlicí dne 17.06.2025 | V Brně dne dle 16.06.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |
| Ing. Renata Čadová vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí Státní pozemkový úřad | Ing. Marin Rambousek Jednatel společnosti APC SILNICE s.r.o. |